ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                                  Μοσχάτο, 7/10/2016                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

# του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης «Παροχή  Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Σχολικών Κτιρίων 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου -2ου Γυμνασίου - Ενιαίου Λυκείου της Δ.Κ. Ταύρου».

Κύριε Πρόεδρε,

Η  υπ΄αρ. πρωτ. 18054/15-7-2016  σύμβαση με τίτλο «Παροχή  Υπηρεσιών Συμβούλου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση των Σχολικών Κτιρίων 1ου και 3ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου - 2ου Γυμνασίου Ενιαίου Λυκείου της Δ.Κ. Ταύρου», λήγει  τρεις μήνες μετά την υπογραφή της, ήτοι 14/10/2016.

Ο ανάδοχος με την υπ. αρ. πρωτ. 24599/30-9-2016   αίτησή του, για λόγους που αναφέρει σ΄ αυτήν, ζητά παράταση κατά σαράντα  πέντε  (45) ημερολογιακές ημέρες .

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αρμόδια για την ολοκλήρωση της σύμβασης, με το υπ΄αριθ. πρωτ. Δ.Υ.2146/ 6-10-2016  έγγραφό της, συμφώνησε  για την αιτούμενη παράταση της σύμβασης .

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούμε για την σχετική  απόφασή σας .

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ              Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- & Α.Α

- ΕΛ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ