ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                                  Μοσχάτο, 7/10/2016                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

# Του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ορθολογικής Διαχείρισης της χρήσης Ενέργειας στα κτίρια του Δημαρχείου και της Βιβλιοθήκης της Δ.Κ. Μοσχάτου».

Κύριε Πρόεδρε,

Η  υπ΄αρ. πρωτ. 18053/15-7-2016 σύμβαση με τίτλο «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ορθολογικής Διαχείρισης της χρήσης Ενέργειας στα κτίρια του Δημαρχείου και της Βιβλιοθήκης της Δ.Κ. Μοσχάτου», με ημερομηνία λήξης  τρεις μήνες μετά την υπογραφή της, ήτοι 14/10/2016.

Η ανάδοχος με την υπ. Αρ. πρωτ. 24598/30-9-2016  αίτησή της, για λόγους που αναφέρει σ΄ αυτήν, ζητά παράταση κατά είκοσι πέντε  (25) ημερολογιακές ημέρες.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αρμόδια για την ολοκλήρωση της σύμβασης, με το υπ΄αριθ.πρωτ. Δ.Υ.2145/6-10-2016  έγγραφό της, συμφώνησε  για την αιτούμενη παράταση της σύμβασης .

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούμε για την σχετική  απόφασή σας .

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΕΛ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                      ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ