ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                                  Μοσχάτο, 12/10/2016                    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

# του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΧΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ».

Κύριε Πρόεδρε,

Η  υπ΄αρ. πρωτ.30345/17-11-2015  σύμβαση με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗΣ ΧΥΤΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΨΥΧΡΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ»,λήγει ένα έτος μετά την υπογραφή της , ήτοι 16/11/2016 .

Ο ανάδοχος με την υπ. αρ. πρωτ. 23889/26-9-2016   αίτησή του, για λόγους που αναφέρει σ΄ αυτήν, ζητά παράταση ενός έτους.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως αρμόδια για την ολοκλήρωση της σύμβασης, με το υπ΄αριθ.πρωτ. Δ.Υ.2149/11-10-2016   έγγραφό της, εξηγεί τους λόγους  παράτασης της  εν λόγω σύμβασης και εισηγείται να  εφαρμοστεί  το άρθρο 13 της Διακήρυξης το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Ο Δήμος έχει το δικαίωμα με μονομερή δήλωσή του, που θα επιδώσει στον ανάδοχο δέκα (10) ημέρες  πριν από τη λήξη της  συμβάσεως,   να παρατείνει την ισχύ της συμβάσεως  μέχρι την ανάδειξη νέου προμηθευτή και  πάντως όχι πέραν  των ενενήντα (90)  ημερών  από τη λήξη της  και με τους ίδιους όρους και συμφωνίες της συμβάσεως αυτής υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

α) Δεν θα υπάρξει κατά τον χρόνο της παράτασης υπέρβαση των ανά είδος ποσοτήτων που καθορίζονται στην διακήρυξη και κατακυρώθηκαν στον προμηθευτή.

β) Η παράταση θα γίνει με τους ίδιους όρους και τιμές με αυτές της αρχικής σύμβασης και

γ) Η παράταση δεν θα αντίκειται σε ειδική αντίθετη διάταξη νόμου κατά τον χρόνο χορήγησής της.»

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω, παρακαλούμε για την σχετική  απόφασή σας .

- Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                  Η  Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ           Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΕΛ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                          ΔΕΣΠΟΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                                   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΗΛΑΚΟΣ