# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ:ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν από την ανάδοχο εταιρεία με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σήμερα την 20/10/2016 οι υπογραφόμενοι :

1) ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

2) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

3) ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, βάσει της υπ’ αριθμ. 257/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας και την επιβλέπουσα Μηχανικό Καψοκεφάλου Αικατερίνη και

#### Προβήκαμε

στην οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| A/A | ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | Α.Τ. | Ε.Μ. | ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΕΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων | 1 | Μ2 | 2.456,70 | 2.456,70 | Δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα έξι και 0,70 |
| 2 | Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα | 3 | Μ2 | 3.062,08 | 3.062,08 | Τρεις χιλιάδες εξήντα δύο και 0,08 |
| 3 | Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων | 4 | Μ3 | 47,05 | 47,05 | Σαράντα επτά και 0,05 |
| 4 | Περιθώρια δώματος (λούκια) | 5 | ΜΜ | 1.048,10 | 1.048,10 | Χίλια σαράντα οκτώ και 0,10 |
| 5 | Ταρατσομόλυβο για στόμιο υδρορροής | 6 | ΤΕΜ | 23,00 | 23,00 | Είκοσι τρία |
| 6 | Επιστρώσεις με διάτρητο ασφαλτόχαρτο | 7 | Μ2 | 1.474,98 | 1.474,98 | Χίλια τετρακόσια εβδομήντα τέσσερα και 0,98 |
| 7 | Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες οπλισμένη με πολυστερικό πλεγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων | 8 | Μ2 | 3.062,08 | 3.062,08 | Τρεις χιλιάδες εξήντα δύο και 0,08 |
| 8 | Στερέωση στεγανωτικής μεμβράνης με λάμες αλουμινίου | 9 | ΜΜ | 320,95 | 320,95 | Τριακόσια είκοσι και 0,95 |
| 9 | Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό | 10 | ΜΜ | 393,05 | 393,05 | Τριακόσια ενενήντα τρία και 0,05 |
| 10 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | 11 | Μ2 | 2.332,31 | 2.332,31 | Δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα δύο και 0,31 |
| 11 | Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής ή στυρενιοακριλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως | 15 | Μ2 | 7.224,43 | 7.224,43 | Επτά χιλιάδες διακόσια είκοσι τέσσερα και 0,43 |
| 12 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου | 17 | Μ2 | 236,39 | 236,39 | Διακόσια τριάντα έξι και 0,39 |
| 13 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | ΝΤ1.1 | Μ2 | 15,00 | 15,00 | Δέκα πέντε |
| 14 | Αποξήλωση σιδηρών λαμών | ΝΤ1.2 | ΜΜ | 675,40 | 675,40 | Εξακόσια εβδομήντα πέντε και 0,40 |
| 15 | Αποξήλωση αρμών διαστολής | ΝΤ1.3 | ΜΜ | 393,05 | 393,05 | Τριακόσια ενενήντα τρία και 0,05 |
| 16 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm | ΝΤ1.4 | Μ2 | 538,92 | 538,92 | Πεντακόσια τριάντα οκτώ και 0,92 |
| 17 | Προσαύξηση τιμής τσιμεντοκονίας του άρθρου 73.36.01-Α, όταν η επιφάνεια βρίσκεται επί κεκλιμένου επιπέδου, κλίσης μεγαλύτερης από 20% | ΝΤ1.5 | Μ2 | 506,02 | 506,02 | Πεντακόσια έξι και 0,02 |
| 18 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα | ΝΤ1.6 | Μ2 | 21,67 | 21,67 | Είκοσι ένα και 0,67 |
| 19 | Ακρυλικό υπόστρωμα βάσεως διαλυτού ή αστάρι μετάλλου | ΝΤ1.7 | Μ2 | 487,51 | 487,51 | Τετρακόσια ογδόντα επτά και 0,51 |
| 20 | Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου έως 1' | ΝΤ1.8 | ΜΜ | 11,00 | 11,00 | Ενδεκα |
| 21 | Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2'' | ΝΤ1.9 | ΜΜ | 12,00 | 12,00 | Δώδεκα |
| 22 | Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3'' | ΝΤ1.10 | ΜΜ | 5,88 | 5,88 | Πέντε και 0,88 |
| 23 | Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 3 έως 4'' | ΝΤ1.11 | ΜΜ | 16,00 | 16,00 | Δέκα έξι |
| 24 | Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων "ραντιστών" ή σπιρωτών ή σαγρέ με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσης | ΝΤ1.12 | Μ2 | 46,59 | 46,59 | Σαράντα έξι και 0,59 |
| 25 | Εξαεριστικά στοιχεία μεμβράνης | ΝΤ1.13 | ΤΕΜ | 34 | 34 | Τριάντα τέσσερα |
| 26 | Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης | ΝΤ1.14 | Μ2 | 34,14 | 34,14 | Τριάντα τέσσερα και 0,14 |
| 27 | Κάδος χωρητικότητας 8m3 | ΝΤ1.15 | ΤΕΜ | 9 | 9 | Εννέα |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της με αριθ. 12 / 2013 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 286.062,00 €.

- Οι όροι διακήρυξης εγκρίθηκαν με την 137/11-09-13 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

- Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 37151/6-12-2013 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.» με ποσοστό έκπτωσης 63 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθ. 6/20-01-2014 απόφαση αποφάσισε κατά πλειοψηφία να εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. 37151/6-12-2013 πρακτικό του διαγωνισμού που διεξήχθη στις 8/10/2013 και να ανακηρύξει μειοδότη την  εταιρεία με την επωνυμία «Λεωνίδας Σιώρης & Σία Ε.Ε.» που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό εκπτώσεως 63 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. Α.Π. 4398/3668/10-2-2014 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 6/20-01-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

- Με την Πράξη 1/2014 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προληπτικός έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας του διαγωνισμού.

- Με την υπ’ αριθμ. 102/10-06-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών και η εμπρόθεσμη υποβολή τους.

- Μεταξύ του Δημάρχου Μοσχάτου – Ταύρου κ. Ανδρέα Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 20871 /9-7-2014 σύμβαση για το ποσό των 85.681,17 €, πλέον 370,00€ για αναθεώρηση και πλέον Φ.Π.Α.

- Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 9-7-2014 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες (μέχρι 09/11/2014).

- Με την υπ’ αριθμ. 238/05-11-14 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου δόθηκε 1η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου  κατά 2 μήνες (μέχρι 09-01-2015).

- Με την υπ’ αριθμ. 315/23-12-14 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου δόθηκε 2η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου  κατά 1 μήνα (μέχρι 09-02-2015).

- Με την υπ’ αριθμ. 17/04-02-15 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου δόθηκε 3η παράταση προθεσμίας κατασκευής του έργου  κατά 1 μήνα (μέχρι 09-03-2015). Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 05-03-2015 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. πρωτ 7152/18-03-2015 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση είναι εμπρόθεσμη.

- Για το έργο αυτό έχει συνταχθεί : 1ος ΑΠΕ, 1ο ΠΚΤΜΝΕ που έχει εγκριθεί με την 315/23-12-2014 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου, και 2ος Τακτοποιητικός ΑΠΕ που έχει εγκριθεί με την 92/30-03-2015 απόφαση του Δημ. Συμβουλίου

- Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί με τον 7ο Λογαριασμό ανήλθε στο ποσό των 105.387,82 €  με τον Φ.Π.Α.

- Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ΣΑΤΑ σχολείων και ίδιους πόρους του Δήμου.

- Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες  όπως αναφέρονται στον πίνακα της σελ.2

- Έγινε προσωρινή παραλαβή του έργου με παρατηρήσεις την 26-02-2016. Το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 74/07-03-16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

- Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, τις  παραλαμβάνει οριστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3669/08, με την επιφύλαξη της παρατήρησης της παραγράφου 21 του παρόντος πρωτοκόλλου παραλαβής.

- Με το υπ’ αριθμ. 9288/16-04-15 ο ανάδοχος κατέθεσε τον ΦΑΥ του έργου.

- Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

Η αναφερόμενη παρατήρηση (20.2) στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής, εξακολουθεί να υφίσταται ως προς την απουσία σημαντικού αριθμού από τα «καπέλα» των εξαεριστικών της μεμβράνης υγρομόνωσης στα δώματα.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| ### Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ - ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Αρχιτέκτων Μηχανικός - ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ - ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημοτικός Σύμβουλος | ###### Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ | Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ Καψοκεφάλου Αικατερίνη Τοπογράφος Μηχανικός |
| --- | --- | --- |