| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | Μοσχάτο 19-05-2017 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. ## ------------------ |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | Προς : Πρόεδρο Δ.Σ. Ενταύθα. |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. Πολιτικός Μηχανικός |  |

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. & και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών».

Σχετ.: 	α)	η με αριθμό. πρωτ. 33391 / 28-12-2016 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:727ΥΩΚΡ-ΕΜΒ),

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» όπως ισχύει κατόπιν εφαρμογής του Ν.4412/16 και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

#### Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 6/2016 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.

- Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 33391/28-12-2016 σύμβαση εργολαβίας ποσού προϋπολογισμού 240.173,66€ πλέον Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την συντήρηση και την επισκευή φθορών σε διάφορους δρόμους του ενιαίου Δήμου μας προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για ασφαλή και απρόσκοπτη κυκλοφορία των πεζών και των οχημάτων στην πόλης μας.

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

  - Την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών.

  - Την εκτέλεση μίας (1) νέας εργασίας (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).

#### Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 240.173,66€ (πλέον Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 496,40€ για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

#### Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,

εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. & και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών».

| Η Προϊσταμένη ΤΥΔΜΤ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια ΤΥΔΜ-Τ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |

Συνημμένα:		α)	η με αριθμό. πρωτ. 33391/28-12-2016 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:727ΥΩΚΡ-ΕΜΒ),

β)	1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

γ)	1ος Α.Π.Ε.

δ)	Αιτιολογική Έκθεση 1ου Α.Π.Ε.