|  |  |
| --- | --- |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ **ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ**  ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ………………………………………..  Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 &  Αγ. Γερασίμου  Τηλέφωνο : 213 2019600  FAX : 210 9416154 | Μοσχάτο ..-..-2017  Αρ. πρωτ. Δ.Υ  Προς:  Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και δημοτικών παρατάξεων  Κοιν:  1.Γρ. Δημάρχου  2.κ Γενικό Γραμματέα  3.Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου  . |

**ΘΕΜΑ: Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τη περίοδο**

**από 1-1-2016 έως 31-12-2016.**

**ΣΧΕΤ:** Από 2-5-2017 αρ. πρωτ Δ.Υ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα .

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ως κάτωθι τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, για την περίοδο 1-1-2016 έως 31-12-2016, ανά τμήμα της Διεύθυνσης:

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ**

* **Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας**

Σύμφωνα με το **«Βιβλίο Εκτελούμενων Έργων –Μελετών»** που τηρείται στη υπηρεσία, για τις μελέτες έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2016 και τις τροποποιήσεις αυτού, συντάχθηκαν ως κάτωθι, μελέτες Έργων, Υπηρεσιών Εργασιών και Προμηθειών:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | |  | | «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**»  Aρ. μελέτης **1/16** προϋπολογισμού **30.000,00€**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 11/3/2016.  Ημερομηνία δημοπράτησης 31/5/2016.  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 18/10/2016.  Το έργο ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος έτους 2017. | |
| 2. | |  | | «**ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΣΑ 87 ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ** »  Aρ. μελέτης **2/2016** προϋπολογισμού **17.220,00€**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 18/3/2016 (απευθείας ανάθεση)  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 21/7/2016.  Η μελέτη ολοκληρώθηκε και παρελήφθη από την Υπηρεσία στις **12-12-2016.** | |
| 3. | |  | | «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ–ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟY ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ**»  Aρ. μελέτης **3/2016** προϋπολογισμού **16.605,00€**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 23/3/2016 απευθείας ανάθεση. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 12/5/2016.  Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις **17-11-2016.** | |
| 4. | |  | | «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ 2ης ΕΞΟΔΟΥ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ**» Aρ. μελέτης **5/16** προϋπολογισμού **6.500,00€**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 23/3/2016 απευθείας ανάθεση. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 4/5/2016.  Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις **28-7-2016.** | |
| 5. | |  | | «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ»Aρ. μελέτης 6/16 προϋπολογισμού 350.000,00 €Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 9/6/2016.Ημερομηνία δημοπράτησης 26/07/2016.Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 28-12-2016 Το έργο ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος έτους 2017.έως την **28-06-2017.** | |
| 6. | | 🗸 | | «**ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ(ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ) ΤΟΥ Β.Α. ΜΟΣΧΑΤΟΥ**»  Αρ. μελέτης **7/16** προϋπολογισμού **3.500,00€**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 11/4/2016 (απευθείας ανάθεση). Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 31/5/2016.  Η Υπηρεσία ολοκληρώθηκε και παρελήφθη στις **16-9-2016.** | |
| 7. | | 🗸 | | «**ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 1ου - 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ 1ου - 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ**» Αρ. μελέτης **8/16** προϋπολογισμού **24.600,00€**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 4/5/2016 (απευθείας ανάθεση).  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 15/7/2016.   * Η Υπηρεσία δεν έχει ολοκληρωθεί | |
| 8. | | 🗸 | | «**Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών για την ωρίμανση Πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης και Ορθολογικής Διαχείρισης της χρήσης Ενέργειας στα κτίρια του Δημαρχείου και της Βιβλιοθήκης της Δ.Κ. Μοσχάτου »**  Αρ. μελέτης **9/16** προϋπολογισμού **24.600,00€.**   * Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 6/6/2016 (απευθείας ανάθεση). Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 15/7/2016. Η Υπηρεσία δεν έχει ολοκληρωθεί | |
| 9. | | 🗸 | | «**ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 2ΟΥΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΟΡΑΗ»**  Αρ. μελέτης **10/16** προϋπολογισμού **9.151,20 €.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 6/6/2016 απευθείας ανάθεση. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 25/7/2016.  Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις **10-10-2016.** | |
| 10. | | 🗸 | | **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ»**  Αρ. μελέτης **11/16** προϋπολογισμού **24.599,12€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 1/6/2016 απευθείας ανάθεση. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 29/7/2016.  Η Υπηρεσία ολοκληρώθηκε στις **27-10-2016.** | |
| 11. | | 🗸 | | **«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΟΡΟΦΗΣ ΤΟΥ 2ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ»**  Αρ. μελέτης **12/16** προϋπολογισμού **24.595,40€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 6/6/2016 (απευθείας ανάθεση). Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 13/7/2016.   * Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν στις **05-09-2016.** | |
| 12. | | 🗸 | | **«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020»**  Αρ. μελέτης **13/16** προϋπολογισμού **12.276,00€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 17/6/2016 απευθείας ανάθεση. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 20/9/2016.   * Η Υπηρεσία ολοκληρώθηκε στις **26-3-2016.** | |
| 13. | |  | | **«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ (στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020)»**  Αρ. μελέτης **14/16** προϋπολογισμού **73.160,00€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 9/9/2016 | |
| 14. | | 🗸 | | **«ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ**»  Αρ. μελέτης **15/16** προϋπολογισμού **9.982,00€.**  Ημερομηνία θεώρησηςτης μελέτης 16/6/2016 απευθείας ανάθεση. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 28/7/2016.   * Η Υπηρεσία ολοκληρώθηκε στις **26-3-2016.** | |
| 15. | | 🗸 | | **«Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις Αθλητικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για τις άδειες λειτουργίας αθλητικών χώρων (ΦΕΚ 2507/7-10-2013) α) Δημοτικό στάδιο Μοσχάτου, β) Γήπεδο «Χ.Παυλίδης» γ) Γήπεδο «Σπύρος Γιαλαμπίδης»**  Αρ. μελέτης **16/16** προϋπολογισμού **14.981,00€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 21/6/2016 (απευθείας ανάθεση). Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 27/10/2016.   * Η μελέτη ολοκληρώθηκε στις **8-11-2016.** | |
| 16. | | 🗸 | | **«ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΠΗ ΤΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ»**  Αρ. μελέτης **19/16** προϋπολογισμού **24.180,00€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 27/6/2016 (απευθείας ανάθεση).  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 13/9/2016.  Η Υπηρεσία ολοκληρώθηκε στις **28-11-2016** | |
| 17. | | 🗸 | | **«ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»**  Αρ. μελέτης **20/16** προϋπολογισμού **20.000,00€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 27/6/2016 απευθείας ανάθεση. Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 11/8/2016.  Η Υπηρεσία ολοκληρώθηκε στις **29-11-2016.** | |
| 18. | |  | | **« ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου – 2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ »**  Αρ. μελέτης **21/16** προϋπολογισμού **139.904.00€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3/10/2016.  Ημερομηνία δημοπράτησης 7/2/2017**. Σε εξέλιξη** | |
| 19. | |  | | **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »**  Αρ. μελέτης **22/16** προϋπολογισμού **119.538,00€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3/10/2016.  Ημερομηνία δημοπράτησης 9/2/2017. Σε εξέλιξη | |
| 20. | |  | | **«Ανάπλαση παιδικής χαράς οδού Αναξαγόρα Δ.Κ. Ταύρου»**  αρ. μελέτης 23/16 προϋπολογισμού **235.00,00€.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 23/9/2016. Σε εξέλιξη | |
| 21. | |  | | «**ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ»**  Αρ. μελέτης **24/16** προϋπολογισμού **24.800,00 €.**  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 18/10/2016 απευθείας ανάθεση.  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 15/11/2016. | |
| 22. | |  | | **«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ ΑΓ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΚΟΡΥΖΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ»**  Αρ. μελέτης **25/16** Προϋπολογισμού **150.000,00€** | |

**Έργα που είχαν ξεκινήσει το 2015 και ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2016**

**Αναλυτικά σας αναφέρω για τα κάτωθι έργα:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | **«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και επισκευή περίφραξης γηπέδου ποδοσφαίρου ‘ΑΓΙΑΞ’Δ.Κ. Ταύρου»**  Αρ. μελέτης **1/15** προϋπολογισμού. **320.000,00** **€**.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **16-1-2015**  Ημερομηνία δημοπράτησης **9-10-2015.**  Το έργο εκτελέστηκε μετά από 5 παρατάσεις και την υπογραφή της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης στις **14-12-2016** και εκτελούταν καθ όλη την διάρκεια του έτους 2016.  Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του τρέχοντος έτους 2017.έως την **28-02-2017.** |
| 2. |  | «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΠΟΡΑΔΙΚΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΜΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΧΡ. ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ.ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ –ΤΑΥΡΟΥ»**  προϋπολογισμού **293.686,34 €**,  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης **3-6-2015**  Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ,ημερομηνία περαίωσης **1-12-2016.** |
| 3. |  | **«ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ, ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ** **του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου στην κατηγορία με τίτλο «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων**»  Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2016 και κατασκευάστηκε έργο αξίας **359.066,49** € μέσα στο 2016, ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016, ημερομηνία περαίωσης **23-6-2016.** |
| 4. |  | **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΟΔΟΥ ΠΑΡΝΗΘΟΣ»**  Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2016 και κατασκευάστηκε έργο αξίας **868.696,09 €,** ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 , ημερομηνία περαίωσης 14-6-2016. |
|  |  |  |
| 5. |  | **«Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»**  Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2016, και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016, ημερομηνία περαίωσης **30-6-2015.** |
| 6. |  | **«Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στο 2ο Λύκειο Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου»**  Το έργο ήταν συνεχιζόμενο για το 2016, και ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ημερομηνία περαίωσης **11-2-2016.** |
| 7. |  | **«Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του δήμου».**  Αρ. μελέτης **9/15** προϋπολογισμού **230.000,00 €**.  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης **3-3-2016**.  Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2016 ,ημερομηνία περαίωσης **9-12-2016.** |
| 8. |  | **«Διαμόρφωση πεζοδρομίου οδού Πειραιώς έμπροσθεν ΚΕΠ Δ. Κ. Ταύρου»**  Αρ. μελέτης **5/15** προϋπολογισμού. **198.500,00** **€**.  Ημερομηνία δημοπράτησης **10-11-2015.**  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης **11-2-2016**.  Το έργο εκτελέστηκε και ολοκληρώθηκε εντός του έτους, ημερομηνία περαίωσης **11-12-2016.** |
| 9. |  | **«Προμήθεια εξοπλισμού για την λειτουργία βρεφονηπιακού σταθμού οδού Πάρνηθας»**  Αρ. μελέτης **4/15** προϋπολογισμού. **73.799,02** **€**.  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης **25-7-2016**.  Ολοκληρώθηκε εντός του 2016. |
| 10. |  | «**Διαμόρφωση αύλειου χώρου και αντικατάσταση κουφωμάτων 1ου νηπιαγωγείου Δ.Κ. Μοσχάτου»**  Αρ. μελέτης **2/15** προϋπολογισμού. **140.000,00** **€**.  Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **13-2-2015**  Ημερομηνία δημοπράτησης **7-9-2015.**  Το έργο ολοκληρώθηκε στις **26-3-2016.** |
| 11. |  | **«Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ρέματος Προφήτη Δανιήλ στο τμήμα από Λ. Ειρήνης έως Π. Ράλλη»**  Αρ. μελέτης **6/15,** προϋπολογισμού. **39.999,60** **€**.  Ολοκληρώθηκε 28-5-2016 και παρελήφθη 1-7-2016 από την αρμόδια επιτροπή. |
| 12. |  | **«Διαγραμμίσεις διαφόρων οδών του Δήμου και παρεμβάσεις ασφαλείας»**  Αρ. μελέτης **8/15**,προϋπολογισμού **9.999,97** **€**.  Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης **30-11-2015**  Ολοκληρώθηκε και παρελήφθη 29-2-2016 από την αρμόδια επιτροπή. |
| 13. |  | **«Υπηρεσίες υποστήριξης του δήμου Μοσχάτου –Ταύρου για την αξιολογική προσέγγιση διαφοροποιημένων χωρικών ενοτήτων στα όρια του δήμου Μοσχάτου –Ταύρου και αξιολόγηση δυνατοτήτων ανάπτυξης με σχέδιο δράσης για την ολοκληρωμένη προσέγγιση στη Βιώσιμη Αστική Ανάπλαση»**  Αρ. Μελέτης **20/15**,προϋπολογισμού **18.450,00 €.**  Έχει ολοκληρωθεί η Α φάση. |
| 14. |  | **«Σύνταξη Τοπογραφικού διαγράμματος στο χώρο κοινοχρήστου πρασίνου (Κ.Π.153) που περιλαμβάνει το πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων με εφαρμογή του ισχύοντος Ρυμοτομικού Σχεδίου»**  Αρ. μελέτης **21/15**, προϋπολογισμού **17.220,00 €.** |

* Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, οι υπάλληλοι της Τ.Υ. υπηρεσίας επέβλεψαν τις εργασίες εκτέλεσης των πιο πάνω αναφερόμενων έργων, εργασιών και υπηρεσιών.

**ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ**

1. **1/2016** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» προϋπολογισμού **12.000,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **13-1-2016.**
2. **3/2016** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ» προϋπολογισμού **4.600,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **18-2-2016**
3. **15/2016** « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ »

προϋπολογισμού **10.007,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **14-6-2016**

1. **6/2016** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

προϋπολογισμού **1.499,37 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **19-5-2016**

1. **7/2016** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ»

προϋπολογισμού **1.100,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **1-2-2016**

1. **9/2016** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ»

προϋπολογισμού **4.999,95 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **18-5-2016**

1. **10/2016** « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

προϋπολογισμού **15.216,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **12-4-2016**

1. **18/2016**  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ »

προϋπολογισμού **19.680,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **12-2-2016**

1. **23/2016** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ»

προϋπολογισμού **3.000,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **19-2-2016**

1. **26/2016** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ»

προϋπολογισμού **18.634,50 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **19-5-2016**

1. **42/2016** «Εργασίες συντηρητή για την πιστοποίηση ανελκυστήρων των σχολικών κτηρίων : 3ο ΕΠΑΛ Ταύρου, 2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου & 2ο Λύκειο Μοσχάτου»

προϋπολογισμού **8.918,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **18-3-2016**

1. **35/2016** «Προμήθεια ιστών στήριξης και σημάτων οδικής κυκλοφορίας-Προμήθεια πινακίδων έργων και σήμανσης-Προμήθεια παλλόμενων σηματοδοτών -Προμήθεια ειδικών κώνων για τη σήμανση των οδών»

προϋπολογισμού **59.256,62 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **28-6-2016**

1. **36/2016:** «Προμήθεια πινακίδων ονοματοθεσίας οδών σε διάφορους δρόμους του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου »

προϋπολογισμού **39.932,96 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **6-6-2016**

1. **37/2016** «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Μοσχάτου Ταύρου»

προϋπολογισμού **60.000,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **16-6-2016**

1. **46/2016** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού **3.596,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

**16-6-2016**

1. **44/2016** «Παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο ωρίμανσης της Πρότασης του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου για την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας - βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης Δημοτικών κτιρίων - εγκαταστάσεων» προϋπολογισμού **3.690,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **9-5-2016**
2. **51/2016** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ » προϋπολογισμού **7149,84 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

**8-6-2016**

1. **53/2016** «Προμήθεια καυσίμων & λιπαντικών μέσων για κίνηση μεταφορικών μέσων»

προϋπολογισμού **495.000,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

**6-6-2016**

1. **57/2016** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ, ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΚΑΡΑΖ» προϋπολογισμού **9.920,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **3-6-2016**
2. **55/2016** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» προϋπολογισμού **164.990,68 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **10-11-2016**
3. **58/2016** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ » προϋπολογισμού **615.000,00 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **13-10-2016**
4. **64/2016** «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ» προϋπολογισμού **619.997,52 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **21-11-2016**
5. **69/2016** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΦΩΛΙΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΗΠΕΔΑ ΤΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΞ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» προϋπολογισμού **14.040,86 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **28-7-2016**
6. **76/2016** «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ» προϋπολογισμού **23.857,60 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **28-11-2016**
7. **82/2016** «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ & ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΣΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ) » προϋπολογισμού **19.071,20 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **2-11-2016**
8. **83/2016** «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ PVC ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού **11.744,04 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **7-11-2016**
9. **84/2016**«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΟΡΓΑΝΩΣΗΣΓΡΑΦΕΙΟΥ» προϋπολογισμού **4.999,99 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **7-11-2016**
10. **85/2016** «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού **21.061,40 ευρώ**, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης **5-12-2016**

* **ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ**

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ << ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ Α) ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Β) ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Γ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ>> προϋπολογισμού 2.100,00. Ημερομηνία θεώρησης 9/3/2016.
2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΙΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Firewall)΄΄ προϋπολογισμού 3.100,00 €. Ημερομηνία θεώρησης 13/6/2016.
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΟΥΤΟΝ, ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 669,60 €. Ημερομηνία θεώρησης 20/7/2016.
4. ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 855,60. Ημερομ. θεώρησης 11/10/2016.
5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Αποκατάσταση βλαβών και για την διενέργεια ελέγχου από πιστοποιημένο φορέα της εγκατάστασης του ανελκυστήρα του Δημαρχείου στη Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ επί των οδών ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ , ΤΑΥΡΟΣ΄΄ προϋπολογισμού 803,52 €. Ημερομηνία θεώρησης 14/11/2016.
6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ για την ΄΄προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος 9.000 BTU/hr για αίθουσα 12 τ.μ. στα γραφεία της κοινωνικής μέριμνας στην Δ.Κ. Ταύρου΄΄ προϋπολογισμού 558,00 €. Ημερομηνία θεώρησης 18/11/2016.
7. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ για την Επισκευή και συντήρηση Ανυψωτικής Πλατφόρμας προσώπων προϋπολογισμού 868,00 €. Ημερομηνία θεώρησης 27/9/2016.
8. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΡΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ προϋπολογισμού 620,00 €. Ημερομηνία θεώρησης 24/11/2016.
9. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 587,76 €. Ημερομηνία θεώρησης 29/11/2016.
10. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (SHARP)΄΄ προϋπολογισμού 2.799,48. Ημερομηνία θεώρησης 18/5/2016.
11. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (NASHUA)΄΄ προϋπολογισμού 554,73. Ημερομηνία θεώρησης 18/5/2016 .
12. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΩΝ (FAX)΄΄ προϋπολογισμού 2.494,44 €. Ημερομηνία θεώρησης 18/5/2016.
13. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΄΄ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙ- ΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΔΚ ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄ προϋπολο-γισμού 1.100,00 €. Ημερομηνία θεώρησης 29/1/2016.

Επιπλέον ,

**το Γραφείο Η/Μ απασχολήθηκε ως κάτωθι:**

* Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες σχολείων και δημοτικών κτιρίων.
* Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και σε υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού.
* Επισκευές φωτιστικών σε πάρκα – πλατείες –πεζοδρόμους αλλά και στο δίκτυο Δημοτικού φωτισμού ,παρεχόμενο από την ΔΕΗ.
* Συντηρήσεις φωτισμού σχολείων, δημοτικών κτιρίων, Γυμναστηρίων.
* Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών, σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.
* Αποκατάσταση βλαβών και συντηρήσεις υδραυλικών σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.
* Συντήρηση- καθαρισμός ,υδρορροών σε σχολικά κτίρια, δημοτικά κτίρια & γυμναστήρια.
* Τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων απασχολήθηκαν με την τοποθέτηση Αποκριάτικου και Χριστουγεννιάτικου διακόσμου και την αποξήλωση του και στις δύο Δημοτικές Ενότητες.
* Υποστήριξε με προσωπικό όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου καθώς και φορέων.

Αναλυτικότερα για το έτος 2016 εξυπηρετήθηκαν οι κάτωθι καταγραφείσες βλάβες:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΗ** | **ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΕΣ** | **ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ** | **ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ** |
| **ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ** | 55 | 12 | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  |
| **ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ** | 85 | 14 | 32 | 13 |
|  |  |  |  |  |
| **ΜΑΡΤΙΟΣ** | 88 | 25 | 24 | 19 |
|  |  |  |  |  |
| **ΑΠΡΙΛΙΟΣ** | 86 | 41 | 14 | 13 |
|  |  |  |  |  |
| **ΜΑΙΟΣ** | 77 | 45 | 16 | 24 |
|  |  |  |  |  |
| **ΙΟΥΝΙΟΣ** | 36 | 39 | 21 | 26 |
|  |  |  |  |  |
| **ΙΟΥΛΙΟΣ** | 52 | 31 | 5 | 7 |
|  |  |  |  |  |
| **ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ** | 48 | 21 | 1 | 13 |
|  |  |  |  |  |
| **ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ** | 71 | 55 | 41 | 43 |
|  |  |  |  |  |
| **ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ** | 60 | 47 | 29 | 28 |
|  |  |  |  |  |
| **ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ** | 27 | 31 | 26 | 26 |
|  |  |  |  |  |
| **ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ** | 30 | 30 | 17 | 16 |
|  |  |  |  |  |
| **ΣΥΝΟΛΑ** | **715** | **391** | **237** | **239** |

Επιπλέον ,

* ΧΟΡΗΓΗΣΗ **80** ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
* ΧΟΡΗΓΗΣΗ **18** ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ ΟΔΩΝ
* ΧΟΡΗΓΗΣΗ **32** ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
* ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ **27** ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
* ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ **32** ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ
* ΑΥΤΟΨΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ **28**ΕΠΙΣΤΗΛΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΩΝ ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ ΦΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ.
* ΑΥΤΟΨΙΑ ΣΕ **21** ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ.
* ΕΛΕΓΧΟΣ KΑΙΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ **12** ΓΕΝΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΩΝ
* ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΥΓΗΡΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΚΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ
* ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΘΟΡΕΣ ΤΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ.
* Οι υπάλληλοι της Δ/σης συμμετείχαν στις Επιτροπές **Οριστικής Παραλαβής** για το κλείσιμο των φακέλων ,των παρακάτω έργων:

1. «Επισκευή Συντήρηση – Οδοστρωμάτων Διαφόρων Οδών»

προϋπολογισμού 150.000,00 €

##### «Κατασκευή οδών – κρασπεδορείθρων – πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου» Προϋπολογισμού:118.735,00 €

1. «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΚΑΙ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΤΑΥΡΟΥ»προϋπολογισμού 231.570,74 €

.

* Οι υπάλληλοι της Δ/σης συμμετείχαν στις Επιτροπές **Προσωρινής Παραλαβής** των παρακάτω έργων:

1. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 503.362,31 €.
2. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 435.364,33 €.
3. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 249.811,28 €
4. «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ» προϋπολογισμού 395.073,61 €
5. «ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» Προϋπολογισμού 4.487.179,30

**Έγιναν οι παρακάτω Δημοπρασίες έργων:**

1. << ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ Κ.Ε.Π. Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ >> προϋπολογισμού 198.500,00 €.
2. «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00
3. <<Συντήρηση επισκευή φθορών δημοτικών οδών >> προϋπολογισμού350.000,00 €

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες δημοπράτησης και ολοκληρώθηκε ο

διαγωνισμός το 2017 των παρακάτω έργων:

1. << ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ

ΤΟΥ 1ου – 2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ>> προϋπολογισμού 139.904.00 €.

1. << ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ >>

προϋπολογισμού 119.538,00 €.

* Το 2016 έγιναν 84 εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο,

18 εισηγήσεις προς την Οικονομική Επιτροπή και 14 εισηγήσεις προς

ΕΠΟΙΖΩ

* **Τμήμα Έργων Συντήρησης & Αυτεπιστασίας**

1. **Συντήρηση σε Σχολικά κτίρια - Νηπιαγωγεία – Παιδικούς Σταθμούς**

**Ανακαίνιση χρωματισμών** σχολικών κτιρίων και συγκεκριμένα :

1ο Δημοτικό Μοσχάτου - διαδρόμους κλιμακοστάσια, σιδερένια πόρτα

2ο Δημοτικό Μοσχάτου - διαδρόμους κλιμακοστάσια

2ο Δημοτικό Ταύρου – γραφείο Δ/ντη

3ο Δημοτικό Μοσχάτου – υαλοπίνακες τάξεων σβήσιμο συνθημάτων από τοίχους

3ο Δημοτικό Ταύρου – αίθουσα

4ο & 5ο Δημοτικό Μοσχάτου – βάψιμο οροφής, σβήσιμο συνθημάτων από τοίχους

5ο Δημοτικό Ταύρου – πόρτες σβήσιμο συνθημάτων από τοίχους

6ο Δημοτικό Μοσχάτου – κάγκελα , χώρο θεάτρου, γυμναστήριο, προαύλιο

2ος Παιδικός Μοσχάτου – είσοδος, καγκελόπορτα

2ος Παιδικός Ταύρου - κιγκλιδώματα , όργανα παιδικής χαράς

1ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου - κάγκελα, μαντρότοιχοι

1ο Νηπιαγωγείο Ταύρου – σβήσιμο συνθημάτων

3ο Νηπιαγωγείο Ταύρου – τοίχους , πρόσοψη κτιρίου

4ο νηπιαγωγείο Μοσχάτου – μαντρότοιχο , οροφή αίθουσας

1ο Γυμνάσιο Μοσχάτου - σβήσιμο συνθημάτων από τοίχους

2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου - σβήσιμο συνθημάτων από τοίχους

3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου – εξώπορτα

1ο Γυμνάσιο Ταύρου – διάδρομο

2ο Γυμνάσιο Ταύρου – αίθουσα

1ο Γενικό Λύκειο Ταύρου – εξωτερικούς τοίχους , έξι αίθουσες , μπασκέτες , εργαστήριο υπολογιστών, 3 πόρτες, κολώνες , δάπεδο και σβήσιμο συνθημάτων από τοίχους

3ο ΕΠΑΛ Ταύρου – διαδρόμους, τάξεις , κλιμακοστάσιο, πλατύσκαλα

Επισκευή μαντρότοιχου προαυλίου και συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικής χαράς, ξύλινων επίπλων σε 2ο Παιδικό Σταθμό Ταύρου

και γενικά έγιναν **τοπικές επεμβάσεις συντήρησης σε όλα τα σχολικά κτίρια** , όσον αφορά σε:

* **ξύλινες κατασκευές** (πόρτες, ντουλάπια, ράφια, κουρτινόξυλα, όργανα, αποξήλωση παλαιών και τοποθέτηση νέων- διαδραστικών πινάκων, καρεκλάκια , τραπέζια, όργανα παιδικών χαρών κλπ )
* **μεταλλικές κατασκευές** (πόρτες, κάγκελα και γενικά περιφράξεις, σιδεριές, μπασκέτες, καλάθια αχρήστων, περίφραξη, κλειδαριές κλπ )
* **χρωματισμοί** (συντήρηση ξύλινων κατασκευών, τοπικοί χρωματισμοί τοίχων–συνθήματα, μεμονωμένων αιθουσών, γραφείων, αποκατάσταση από υγρασίες με χρήση ικριωμάτων ή μη κλπ )
* αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ** | | | |  |
|  |  |  |  |  |
| **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ** | **ΣΧΟΛΕΙΟ** | **ΕΡΓΑΣΙΑ** | **ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** |  |
|  |  |  |  |  |
| 6/12/2016 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ |  |
| 8/6/2016 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ |
| 23/2/2016 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΦΗ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ ΜΕ 4 ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΥΠΑΣΤΗ ΣΚΑΛΑΣ 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ |
| 24/5/2016 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ , ΈΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΔΕΡΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΑΓΚΑΚΙ |
| 20-21/12/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ |
| 16/9/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΗΠΟΥ |  |
| 27/5/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΘΥΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΣΕ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ |
| 15/4/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΟΒΑΤΙΣΜΑ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ |  |
| 17/3/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |  |
| 17/3/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |  |
| 16/3/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ , ΘΥΡΕΣ ΠΛΕΓΜΑ |
| 15/3/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ , ΑΠΟΦΡΑΞΗ |
| 15/3/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ΘΥΡΕΣ , ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ |
| 11/1/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ , ΘΥΡΕΣ , ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ |
| 22/9/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ |  |
| 19/4/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ |
| 6/4/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ |
| 4/4/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ |
| 21/3/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΟΙΧΟΥ |
| 1/2/2016 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ , ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ( ΑΠΌ 22/1/2016 ΕΩΣ 1/2/2016 ) |
| 20/9/2016 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΦΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ |
| 15/9/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΒΛΑΒΩΝ , ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ |
| 9/9/2016 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| 31/3/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| 29/2/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΟΙΧΟΥ |
| 5/12/2016 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |  |
| 9/12/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |  |
| 13/9/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΟΒΑ |  |
| 15/4/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |  |
| 18/4/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |  |
| 17/3/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |  |
| 16/2/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΑΙΘΟΥΣΑ |  |
| 10/2/2016 | 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΕΡΕΝΙΑ ΚΑΓΚΕΛΑ |  |
| 16/12/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |  |
| 25/10/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |  |
| 19/5/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| 29/3/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| 28/3/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| 21/3/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| 1/3/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |  |
| 22/2/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΣΦΙΞΙΜΟ ΤΩΝ ΝΤΙΖΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 6/2/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΤΑΒΑΝΙΟΥ |  |
| 3/2/2016 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΤΑΒΑΝΙΟΥ |  |
| 9/12/2016 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ |  |
| 20/5/2016 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΠΟΡΤΑΣ |  |
| 22/4/2016 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΡΥΠΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ |
| 14/10/2016 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΤΡΩΣΙΜΟ ΠΙΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 25/5/2016 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| \_ | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |  |
| 18/2/2016 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΠΟΡΤΩΝ |  |
| 20/1/2016 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ |  |
| 23/11/2016 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |  |
| 11/11/2016 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΑΓΚΕΛΑ |  |
| 12/10/2016 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ |  |
| 3/10/2016 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ |  |
| 9/9/2016 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |  |
| 21/4/2016 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ |  |
| 20/4/2016 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΧΩΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ( ΑΠΌ 19/4/2016 ΕΩΣ 20/4/2016 ) |
| 18/2/2016 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |  |
| 30/11/2016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |  |
| 15/11/2016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ |  |
| 2/11/2016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |
| 23/9/2016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΝΤΟΥΛΑΠΙΩΝ |  |
| 8/7/2016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΡΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗΣ ΣΚΑΛΑΣ |  |
| 11/5/2016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |  |
| 20/42016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ-ΠΟΡΤΕΣ |  |
| 24/2/2016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΙΣΟΔΟΥ |  |
| 23/2/2016 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΩΝ |  |
| 8/2/2016 | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1ου ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΑΚΑΚΙΑ |  |
| 16/11/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΙΣΟΔΟ ΚΤΙΡΙΟΥ |  |
| 4/4/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ |  |
| 5/4/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ |  |
| 19/4/2016 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΓΡΑΦΗΣ |  |
| 18/2/2016 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ |  |
| 20/9/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ (ΑΠΌ 12/9/2016) |
| 6/9/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ ( ΡΑΦΙΑ . ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ Κ.Τ.Λ. ) |
| 21/7/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΛΙ |  |
| 10/3/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 1/3/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΥΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ |  |
| 12/2/2016 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΜΑΡΩΝ |  |
| 21/10/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΟΣ |  |
| 6/6/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ |  |
| 3/6/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΙΧΟΥ |  |
| 1/6/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ |  |
| 20/5/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΦΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΑΥΛΗΣ |  |
| 22/3/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΟΨΙΜΟ ΜΠΟΥΛΟΝΙΩΝ |  |
| 12/12/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΓΚΕΛΟΥ |  |
| 16/11/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | 12 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |  |
| 4/11/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | 4 ΜΕΤΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |
| 9/11/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | 4 ΜΕΤΡΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ |
| 1/11/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΑΥΛΗΣ |  |
| 9/9/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| 16/6/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |  |
| 20/5/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ |  |
| 30/11/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ |  |
| 9/5/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ |  |
| 21/4/2016 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |  |
| 22/11/2016 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ |
| 8/9/2016 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ |
| 10/5/2016 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ |  |
| 15/4/2016 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ |  |
| 5/4/2016 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ |  |
| 4/4/2016 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ |  |
| 15/12/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΘΥΡΑ |  |
| 1/12/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |  |
| 21/10/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΧΑΛΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΓΚΕΛΩΝ |  |
| 19/10/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΡΕΜΑΣΜΑ ΣΗΜΑΙΑΣ |  |
| 28/9/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΖΗΜΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |  |
| 3/6/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΥΟ ΞΥΛΩΝ ΣΤΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ |  |
| 25/5/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΤΟΙΧΩΝ |  |
| 20/5/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΓΚΑΚΙ |  |
| 11/4/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΟΡΓΑΝΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ |  |
| 28/3/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΦΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ |  |
| 20/1/2016 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΕΝΤΟΥΓΙΑΣ |  |
| 11/11/2016 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΝΤΟΥΛΑΠΩΝ |  |
| 18/10/2016 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΝΤΕΣΕΔΩΝ ΤΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ |
| 14/10/2016 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ |  |
| 20/9/2016 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΨΙΜΟ ΤΑΒΑΝΙΟΥ |
| 14/9/2016 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΑΛΕΤΑ |  |
| 29/3/2016 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΜΑΝΔΡΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |  |
| 29/3/2016 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΥΟ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 19/9/2016 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΡΥΠΩΝ ΣΤΟ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ |
| 7/10/2016 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΟ ΠΟΡΤΩΝ |
| 21/10/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΙΝΑΚΩΝ |  |
| 12/9/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ |  |
| 9/9/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 23/6/2016 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 16/5/2016 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΙΧΩΝ ΓΙΑ ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 12/4/2016 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ |  |
| 19/12/2016 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΩΝ |  |
| 8/11/2016 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΙΝΑΚΑ |  |
| 24/10/2016 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΦΗ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |  |
| 24/10/2016 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ |  |
|  | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΦΑΛΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |  |
| 9/9/2016 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ |
| 5/4/2016 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ |
| 6/12/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ |  |
| 7/11/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |  |
| 31/10/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΛΟΥΚΕΤΟΥ ΕΞΩΠΟΡΤΑΣ |  |
| \_ | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |  |
| 21/9/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |  |
| 9/5/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ |  |
| 12/4/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΜΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |  |
| 23/3/2016 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ |  |
| 13/12/2016 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΦΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ |  |
| 22/11/2016 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | 11 ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ |  |
| 7/11/2016 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΕΤΟΥΓΙΑΣ |  |
| 18/3/2016 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΙΝΑΚΑ |  |
| 21/9/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ |  |
| 26/5/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ |  |
| \_ | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |  |
| 13/1/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ( 8/1,11/1,12/1,13/1) |
| 16/12/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ |
| 14/12/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΟΡΟΦΟΥ |  |
| 1/12/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΤΡΙΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ |  |
| 22/11/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΔΑΣΚΑΛΙΑΣ |  |
| 14/11/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ |
| 7/11/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΡΟΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ |  |
| 3/10/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΤΗ ΣΕ ΠΟΡΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΓΩΝΙΑΚΟ ΧΩΡΟ |
| 1/9/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΜΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 31/8/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΔΥΟ ΠΟΡΤΩΝ |  |
| 4/7/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ (30/6, 1/7, 4/7) |
| 30/3/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΥΟ ΚΟΛΩΝΩΝ (28/3, 29/3, 30/3) |
| 15/2/2016 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΒΗΣΙΜΟ ΑΣΕΜΝΩΝ ΥΒΡΕΩΝ |
| 21/12/2016 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΜΜΕΝΩΝ ΚΑΠΑΚΙΩΝ ΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ |
| 1/12/2016 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΣΟΒΑΔΕΣ) |
| 3/10/2016 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΥΛΟΠΟΡΤΑΣ |  |
| 1/4/2016 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΥΑΛΟΤΟΥΒΛΩΝ |  |
| 27/1/2016 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 8/1/2016 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΙΑΔΡΟΜΟ , ΤΑΞΕΙΣ , ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ , ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ |

**2 .Συντήρηση αθλητικών χώρων (γυμναστήρια – γήπεδα)**

* Αντικατάσταση φθαρμένων κερκίδων σε Γήπεδα Φωστήρα & Μοσχάτου
* Επισκευές σε αποδυτήρια Γηπέδου Μοσχάτου (ξήλωμα οροφής, σοβατίσματα , ελαιοχρωματισμοί)
* Κατασκευή βάσεων από μπετόν σε πίλαρ γηπέδου Φωστήρα
* Ελαιοχρωματισμοί αποδυτηρίων και WC σε κλειστό γήπεδο Λ. Ποσειδώνος
* **Εργασίες συντήρησης και επισκευές σε γήπεδο Πλατή** (επισκευές και ελαιοχρωματισμοί αποδυτηρίων και περίφραξης , αντικατάσταση συρόμενης πόρτας)

**3.Συντήρηση Δημοτικών κτιρίων** (ΚΕΠ Ταύρου , κτίριο Δημαρχείου Δ.Κ. Ταύρου , κτίρια Σφαγείων, Ωδείο , Πολιτιστικό , Δημαρχείο κλπ)

* ανακαίνιση χρωματισμών σε ΚΕΠ Ταύρου, αιθουσών ισογείου & γραφείου 1ου ορόφου στο κτίριο Δημαρχείου Δ.Κ. Ταύρου, αιθουσών σε κτίρια Σφαγείων, γραφείων στο κτίριο Δημαρχείου στο Μοσχάτο, αίθουσας Πνευματικού Κέντρου Μοσχάτου και σε Μοσχάτου
* επισκευές ξύλινων και μεταλλικών κατασκευών (πόρτες, κλειδαριές κλπ)

**4.Συντήρηση Παιδικών Χαρών**

* επισκευή οργάνων (Έβρου, Γράμμου, Μακεδονίας , Εσταυρωμένου κλπ)
* επισκευή περίφραξης
* χρωματισμοί
* και επί πλέον, αποξήλωση οργάνων παιδικής χαράς Γαλαξειδίου , **διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς Μικράς Ασίας**.

**5.Συντήρηση πάρκων – πλατειών – θερινών σινεμά**

* οικοδομικές εργασίες όπως εκσκαφές, κατασκευή βάσεων από σκυρόδεμα κλπ, για την αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης, κλπ)
* παγκάκια (επισκευή – αντικατάσταση) Παναγίτσας - πλατείας Ατταλείας - Αγ. Παντελεήμονα κ.λ.π.
* χρωματισμοί : πλατεία Μεταμόρφωσης- Αγ. Γεωργίου - Μάγγνα - Μακεδονίας – Γεννηματά κ.λπ.
* επισκευές – πλακάκια wc και ελαιοχρωματισμοί σε «ΣΙΝΕ ΜΑΣΚΩΤ»
* ελαιοχρωματισμοί (μάντρα – δάπεδο) σε «ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ»
* κατασκευή τουαλέτας σκύλων σε πάρκο Ενόπλων
* περίφραξη οικοπέδου Μετζηδιέ.

**6.Συντήρηση πεζοδρομίων και οδών**

Αποκατάσταση σε τοπικές φθορές πεζοδρομίων με αντικατάσταση πλακών, κρασπέδων εκρίζωση κορμών κ.λπ. (Πίνδου, Μεταμορφώσεως, Αργοστολίου, Ευτυχίας κ.λπ.)

διαμόρφωση εσοχών για κάδους (Ποσειδώνος , Κανάρη , Πλωμαρίου & Ιλισού κ.λπ.)

αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων με εφαρμογή ψυχρού ασφαλτομίγματος

αποκατάσταση επικίνδυνων φρεατίων , σε πεζοδρόμια, στο οδόστρωμα και σε φρεάτια τύπου Τ

συντήρηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης (πινακίδες, διαγραμμίσεις, κολωνάκια)

αφαίρεση κατεστραμμένων ιστών φωτισμού (οδ. Γράμμου)

καθαρισμός ανοικτού αγωγού ομβρίων οδ. Θεσσαλονίκης και μερική κάλυψη με λαμαρίνες

επίστρωση δρόμου μεταξύ ΕΠΑΛ Ταύρου και Πολυκατοικιών

**Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν από το προσωπικό του τμήματος Αυτεπιστασίας, κατόπιν προμήθειας των απαραιτήτων υλικών .**

* **Τμήμα Υπηρεσίας Δόμησης**

**ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015**

* **ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ που αφορούν τις παρακάτω υποθέσεις :**
* Αίτηση ακυρώσεως των κκ. Παπαγιαννούλη Πολύμνιας κ.λπ., για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης, σε τμήμα ακινήτου φερόμενης ιδιοκτησίας τους, που βρίσκεται στο Ο.Τ. 152Α της περιοχής Ελαιώνα της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (αρ. πρωτ. 1695/22-11-2016).
* Προσφυγή του κ. Βασιλείου Κούλογλου, για άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και ρυμοτομικού βάρους που επιβλήθηκε σε βάρος φερόμενης ιδιοκτησίας του, που βρίσκεται επί της οδού Ταύρου 18 & Μενεμένης στο Ο.Τ. 87ε της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (αρ. πρωτ. 393/18-3-2016).
* Προσφυγή των κκ. Κανέλλου Βασιλικής, Χέλμη Γεωργίου, Χέλμη Σάββα, Χέλμη Νικολάου & Τσαντερίδου Μαρίας, για άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και ρυμοτομικού βάρους που επιβλήθηκε σε βάρος φερόμενης ιδιοκτησίας τους, που βρίσκεται στο Ο.Τ. Γ164 της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου (αρ. πρωτ. 687/13-1-2016).

Διαδικασία για την απευθείας αγορά οικοπέδου ιδιοκτησίας Δημ. Μιχαλοδημητράκη στο ΟΤ 91 της Δημ. Ενότητας Μοσχάτου, στο οποίο λειτουργεί ο θερινός κινηματογράφος «ΣΙΝΕ ΚΗΠΟΣ».

(ενέργειες και εισηγήσεις για σύνταξη έκθεσης εκτίμησης και συμβιβαστικό καθορισμό τιμής)

Διαδικασία για την αποζημίωση ρυμοτομούμενου ακινήτου επί της οδού Κορυτσάς στην περιοχή «Περιβόλια» της Δημ. Ενότητας Ταύρου, μετά τον δικαστικό καθορισμό οριστικής τιμής μονάδος αποζημίωσης κατόπιν αιτήματος του ιδιοκτήτη κ. Κων/νου Πανταζή.

(εισήγηση σε Δημ. Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης , σύνταξη και διαβίβαση πίνακα παρακατάθεσης με πλήρη φάκελο σε Οικονομική Υπηρεσία για τις περαιτέρω ενέργειες)

Διαδικασία προσκύρωσης λόγω ρυμοτομίας οικοπεδικής λωρίδας -καταργηθέντος κοινόχρηστου χώρου- που βρίσκεται επί των οδών Κοντονή και Μοσχονησίων, στο Ο.Τ. 223-224 της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου του Δήμου Μοσχάτου –Ταύρου.

(συντάχθηκε η 1/2016 πράξη, η οποία κυρώθηκε με την 41244/7-4-17 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής)

Συνεργασία με Νομική Υπηρεσία για τον έλεγχο υποθέσεων που προέκυψαν κατά την επεξεργασία των στοιχείων της κτηματογράφησης των ΟΤΑ Μοσχάτου και Ταύρου και εξετάστηκαν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων κατά των προσωρινών κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων της ανάρτησης του Εθνικού Κτηματολογίου.

Τήρηση διαδικασίας για «τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στη θέση του Ο.Τ. 129 της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου» και αποστολή του σχετικού φακέλου (αρ. πρωτ. 585/31-3-2016) σε αρμόδιο Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού και Εφαρμογών της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Διαδικασία για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 227 της περιοχής Ελαιώνα της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, με αποχαρακτηρισμό του ακινήτου στο Ο.Τ. 227 από «χώρο ΑΟΕΚ» και μετατροπή του σε οικοδομήσιμο χώρο.

**Αιτήματα για σύνταξη Διορθωτικών Πράξεων Εφαρμογής στις περιοχές Ελαιώνα & Περιβόλια :**

#### Διόρθωση των Μ1/1993 και Μ10/2005 Μεμονωμένων Πράξεων Εφαρμογής ως προς τις ιδιοκτησίες με κτηματολογικούς αριθμούς : 060135 (με ΚΑ:010103 στην Μ1/1993) , 060166 (με ΚΑ:010101 στην Μ1/1993) , 060147 (με ΚΑ:010102 στην Μ1/1993) , 060134, στην περιοχή «Ελαιώνα» της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.

* Διόρθωση της 1/1994 Πράξης Εφαρμογής ως προς την ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 020302 στην περιοχή «Περιβόλια» της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου.
* Έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών για την για έκδοση αδειών και αδειών δόμησης ,εκδόθηκαν **21 Άδειες Δόμησης.**
* **77 «Εργασίες του άρθρου 4 παρ.3 Ν. 4067/12 ΦΕΚ 79Α/9-4-12»(48ωρες άδειες).**
* **70 Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας.**
* Εκδόθηκαν **225 βεβαιώσεις χρήσεις γης** .
* Συντάχθηκαν **20** Αποφάσεις επιβολής προστίμου για Αυθαίρετες κατασκευές.
* Συντάχθηκαν **18** Διαγραφές προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ,λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13.
* Συντάχθηκαν **9** Άρσεις κυρώσεων λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13.
* Συντάχθηκαν **20** Εκθέσεις Αυτοψίας Αυθαιρέτων κατασκευών.
* Εκδόθηκαν **8** Πιστοποιητικά Ελέγχου Κατασκευών.
* **Τμήμα Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων και λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού**

1. **Δέχθηκε** συνολικά **334** «Εντολές» για την Τεχνικής Επιθεώρηση και Επισκευή, διαφόρων οχημάτων του Δήμου, από το αρμόδιο Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας.
2. Μετά από τεχνικό έλεγχο, **συνέταξε** **105** «Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων». Για τις υπόλοιπες εντολές, για ποικίλους λόγους, δεν απαιτήθηκε η σύνταξη σχετικών Δελτίων.
3. Διεκπεραίωσε (**επισκεύασε**) τα **55** εξ αυτών, ενώ τα υπόλοιπα τα παρέπεμψε σε εξωτερικά συνεργεία μέσω της αρμόδιας Επιτροπής.
4. **Προέβη** στα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές **service** (αλλαγή λαδιών, φίλτρων κλπ.), όλων σχεδόν των οχημάτων.
5. Μετείχε με δύο (2) μέλη, στην **«Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων»** (Χαντζηκωνσταντίνου Ευάγγελος, Τακτικό μέλος και Θεοφάνους Θεοφάνης, Αναπληρωματικό μέλος).
6. Μετείχε στην **«Επιτροπή Άρσης από την Κυκλοφορία παλαιών Αυτοκινήτων»** (Θεοφάνους Θεοφάνης, Τακτικό μέλος).
7. Μετείχε στην **«Επιτροπή Καταστροφής – Εκποίησης αντικειμένων άνευ αξίας»** (Θεοφάνους Θεοφάνης, Τακτικό μέλος).
8. Μετείχε σε **διάφορες επιτροπές διεξαγωγής – αξιολόγησης** διαγωνισμών .
9. Συνέταξε για λογαριασμό του Τμήματος ή της Διεύθυνσης ή άλλων Διευθύνσεων, συνολικά **δέκα τέσσερις (14) μελέτες** συνολικού προϋπολογισμού **2.262.488,89 ευρώ**, οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα.

* **Τμήμα Τεχνολογιών- Πληροφορικής & Επικοινωνιών**
* Εγκαταστάσεις – αναβαθμίσεις προγραμμάτων εφαρμογών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ).
* Μεταφορές – τοποθετήσεις Η/Υ.
* Επισκευές – συντηρήσεις Η/Υ και δικτύων.
* Σύνταξη μελετών.
* Ενημέρωση στοιχείων στον «Κόμβο Διαλειτουργικότητας».
* Ενημέρωση – Διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου.
* Παραλαβή e-mail Υπηρεσιών του Δήμου.
* Εξυπηρέτηση – βοήθεια συναδέλφων σε προβλήματα χρήσης εξοπλισμού ΤΠΕ.
* Κατάρτιση Μητρώου Αρρένων.
* Κατάρτιση Στρατολογικών Πινάκων.
* Κατάρτιση τελικών πινάκων πρόσληψης ανθρώπινου δυναμικού.
* Μέλος επιτροπών.
* Καταχώρηση – Ανάκληση αποφάσεων και Διαχείριση του προγράμματος «Διαύγεια».
* Διαχείριση του Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
* Αναθεώρηση εκλογικών καταλόγων ανά δίμηνο.
* Παραλαβή – Ενημέρωση – Διεκπεραίωση του «Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης Αποτελεσμάτων (SRT), κατά την διαδικασία των εκλογών».
* Έλεγχος καλής λειτουργίας του κεντρικού διακομιστή (server).
* Διαχείριση των e-mail του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
* Εγκατάσταση εξοπλισμού για το wi-fi του Δήμου.
* Αντικατάσταση μελανοταινιών – γραφιτών και γενικότερα αναλωσίμων εξοπλισμού ΤΠΕ.

**Εκτός των ανωτέρω οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε διάφορες Επιτροπές, των υπηρεσιών του Δήμου.**

Η Διευθύντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός