| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο ….-05-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  | ### Προς : κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183 45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019600 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : | Αγγ. Ρήγα |  |  |

ΘΕΜΑ     : 	Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου»

Σας υποβάλλουμε το από 12/04/16 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου» και σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο είχε προϋπολογισμό δαπάνης 100.000,00€ με ΦΠΑ και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 8/2014 μελέτη της Τ.Υ.

- Οι εργασίες περατώθηκαν στις 13/11/15 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 29996/13-11-15 βεβαίωση περάτωσης.

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 48.534,84€ με ΦΠΑ.

- Η προσωρινή και οριστική παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν.3669/08 και το άρθρο 27 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 12/04/17 πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση επισκευή πεζοδρομίων σε διάφορους δρόμους του Δήμου».

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΥ Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΥΔΜ-Τ Ιωάννης Σάββας | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ Μαρία Γιαννικουρή Αρχιτέκτων Μηχανικός |
| --- | --- | --- |