| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |  | Μοσχάτο 19-07-2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : |  |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση |  | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  |  |  | ### Προς : Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |  |
| Ταχ. Κώδ. |  | : | 183-45 |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο |  | : | 213-2019649 |  |  |  |  |  |
| FAX |  | : | 210-9416154 |  |  |  |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος |  | : | κ. Τσιώλη Αμαλία |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ   :  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙ-ΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου - 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ»,

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε.  του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου – 2ου  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ» και  το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)»και σας γνωρίζουμε ότι:

- Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αριθμ. πρωτ. 13160/08-06-2017 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 39.173,29 €  (συμπεριλαμβανομένου ποσού για αναθεώρηση και ποσού για ΦΠΑ).

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει :

- την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων  εγκεκριμένων εργασιών  , όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι  περιλαμβάνει αφ’ ενός  μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ’ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον το υπό εκτέλεση έργο είναι έργο κυρίως βελτίωσης με επεμβάσεις σε υφιστάμενο κτίριο και ως εκ τούτου δύσκολο να προεκτιμηθούν με ακρίβεια όλες οι ποσότητες των εργασιών, οι οποίες είναι  αναγκαίες και απαραίτητες να εκτελεσθούν.

- την εκτέλεση μίας (1) νέας εργασίας (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που προέκυψε κατά την εκτέλεση του έργου .

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε.:

Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί αφενός από τα ποσά  που εξοικονομούνται από την μείωση ποσοτήτων εργασιών (τακτοποίηση – αυξομείωση δαπάνης εντός της ίδιας ομάδας εργασίας), αφετέρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης, (άρθρο 156 § 3 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016)

Η δαπάνη των νέων εργασιών, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου   από το ποσό     των απροβλέπτων δαπανών (άρθρο 156 § 3 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016)

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟΥ 1ου - 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ», η  δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 31.591,36€, (ποσό που περιλαμβάνει και δαπάνη για αναθεώρηση), πλέον ΦΠΑ,  έναντι του αρχικού ποσού συμβατικής δαπάνης 31.591,36 € (ποσό που περιλαμβάνει απρόβλεπτα και αναθεώρηση), πλέον Φ.Π.Α. Δηλαδή ο 1ος Α.Π.Ε. δεν  παρουσιάζει  μεταβολή και παραμένει αναλλοίωτος  ως προς την αρχική συνολική συμβατική δαπάνη του έργου.

Τα ανωτέρω, αναλυτικά αναφέρονται στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση του 1ου ΑΠΕ.

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |