| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |  | Μοσχάτο 04-10-2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : ΔΥ |  |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση |  | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  |  |  | ### Προς : Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |  |
| Ταχ. Κώδ. |  | : | 183-45 |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο |  | : | 213-2019649 |  |  |  |  |  |
| FAX |  | : | 210-9416154 |  |  |  |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος |  | : | Θεοδωρόπουλος Η. |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ   :  Λήψη απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»

Σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1ο Α.Π.Ε.  του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ» και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» και σας γνωρίζουμε ότι:

- Για την κατασκευή του έργου υπογράφηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 17009/21-07-17 σύμβαση εργολαβίας, ποσού 21.600,00€ (με πρόβλεψη αναθεώρησης χωρίς ΦΠΑ).

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

- την τακτοποίηση  ορισμένων ποσοτήτων  εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου,

- νέες εργασίες (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο 1ο Α.Π.Ε.:

Η σχετική δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες θα καλυφθεί αφενός από τα ποσά  που εξοικονομούνται από την μείωση ποσοτήτων εργασιών (τακτοποίηση – αυξομείωση δαπάνης εντός της ίδιας ομάδας εργασίας) και αφετέρου από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών της μελέτης (άρθρο 156 § 3 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016).

Η δαπάνη των νέων εργασιών, θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από το κονδύλιο των απροβλέπτων δαπανών (άρθρο 156 § 3 εδάφιο α΄ του Ν. 4412/2016).

Με τις τακτοποιήσεις του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», η  δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 26.784,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), έναντι του αρχικού ποσού συμβατικής δαπάνης 26.784,00€ (με αναθεώρηση και ΦΠΑ).

Δηλαδή ο 1ος Α.Π.Ε. δεν  παρουσιάζει  μεταβολή και παραμένει αναλλοίωτος  ως προς την αρχική συνολική συμβατική δαπάνη του έργου.

Τα παραπάνω καταγράφονται αναλυτικά στη συνημμένη αιτιολογική έκθεση του 1ου  Α.Π.Ε και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |