| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  | Μοσχάτο 01 - 12 - 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #### ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ.Γερασίμου |  | Προς :Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ενταύθα |
| Ταχ. Κώδ. | : | 183-45 |  |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019600 |  |  |
| FAX | : | 210-9416154 |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος | : | Δήμητρα Ευσταθίου |  |  |

ΘΕΜΑ: Λήψη Απόφασης για την έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και του 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση – Ελαιοχρωματισμός Σχολικών Κτιρίων»

Σας υποβάλλουμε για έγκριση τον 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)» και σας γνωρίζουμε ότι:

- Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου συνέταξε την 22/2016 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 119.538,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.

- Για την κατασκευή του έργου υπεγράφη η υπ’ αριθμ. 15793/07-07-2017 σύμβαση εργολαβίας ποσού 23.006,79 € επιπλέον ποσού 119,95 € για αναθεώρηση (πλέον Φ.Π.Α.), με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης χρωματισμών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου (επί της οδού Ομήρου 75) εξωτερικά και του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Ταύρου (επί των οδών Σμύρνης και Ναζλή) εξωτερικά και εσωτερικά

- Ο 2Ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.) συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

- τις ποσότητες εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι περιλαμβάνει αφ’ ενός μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ’ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή της, καθόσον το εν λόγω έργο, αφορά εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης χρωματισμών και δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση τους.

- την εκτέλεση (4) τεσσάρων νέων εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.), με την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων.

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις, ο 2ος Α.Π.Ε. του εν λόγω έργου, κλείνει την δαπάνη αυτού στο ποσό των 22.946,17 €, επιπλέον ποσού 119,95 € για αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α., έναντι του αρχικού ποσού συμβατικής δαπάνης 23.006,79 €, επιπλέον ποσού 119,95 € για αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή παρουσιάζει μείωση ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο κατά 75,17 ευρώ.

Τα ανωτέρω αναφέρονται αναλυτικά στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.).

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |