ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   		  ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 				              ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

& ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Ο παρών Α.Π.Ε. συνετάχθη από την Διευθύνουσα Υπηρεσία, προκειμένου να συμπεριλάβει τις ποσότητες εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την εκτέλεση του έργου.

Ο εν λόγω 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Συντήρηση – Ελαιοχρωματισμός Σχολικών Κτιρίων», συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

Για την μέχρι σήμερα διαδικασία εκτέλεσης του έργου, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  KAI  ΙΣΤΟΡΙΚΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ

- Το συμβατικό αντικείμενο αφορά εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης χρωματισμών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Μοσχάτου (επί της οδού Ομήρου 75) εξωτερικά και του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 1ου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Ταύρου (επί των οδών Σμύρνης και Ναζλή) εξωτερικά και εσωτερικά.

- Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, συνέταξε την υπ’ αρ. 22/2016 μελέτη, προϋπολογισμού δαπάνης 119.538,00€ με το Φ.Π.Α.

- Με την υπ΄ αριθμ. 397/20-12-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου καταρτίστηκαν οι όροι Διακήρυξης

- Η Δημοπρασία έγινε στις 09-02-2017 και εγκρίθηκε το αποτέλεσμα αυτής με την υπ’ αριθ. 23/24-02-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου - Ταύρου.

- Η υπογραφή της σύμβασης έγινε με το αρ΄ πρωτ. 15793/07-07-2017 συμφωνητικό για οικονομικό αντικείμενο 23.006,79 € επιπλέον ποσού 119,95 € για αναθεώρηση (πλέον Φ.Π.Α.)

- Με την υπ’ αριθμόν 226/23-08-2017 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκαν ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ Εργασιών του έργου.

# Β.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  2ου  ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ  ΠΙΝΑΚΑ

Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

α) Την τακτοποίηση, βάσει επιμετρήσεων, ορισμένων ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών, όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά την κατασκευή του έργου, ήτοι περιλαμβάνει αφ ενός μείωση ποσοτήτων κάποιων εργασιών και αφ ετέρου αύξηση ποσοτήτων εργασιών, οι οποίες είχαν μεν συμπεριληφθεί στην μελέτη του έργου, έχουν όμως απόκλιση από την προμέτρησή τους, καθ όσον το αντικείμενο της εργολαβίας αφορά εργασίες συντήρησης και ανακαίνισης χρωματισμών και δεν ήταν δυνατή η ακριβής προμέτρηση όλων των εργασιών.

β) Την εκτέλεση τεσσάρων (4) νέων εργασιών (2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.)

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο Α.Π.Ε.:

Η δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες που απαιτείται για την ομάδα «ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ» εξοικονομείται από την διάθεση μέρους του ποσού των απροβλέπτων εργασιών. Η δαπάνη για τις επιπλέον ποσότητες που απαιτείται για την ομάδα «ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ» εξοικονομείται αφενός από την μείωση άλλων ποσοτήτων εντός της ίδιας ομάδας , αφετέρου από μέρος του ποσού των απροβλέπτων εργασιών, ενώ η δαπάνη για τις νέες εργασίες θα καλυφθεί εξ΄ ολοκλήρου από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών.

Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. δεν προκύπτει η χρήση επί έλασσον δαπανών, δηλαδή δεν γίνεται μεταφορά δαπάνης από μία ομάδα εργασιών σε άλλη, σύμφωνα με την παράγραφο 3 εδάφιο β του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.

Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ», κλείνει την δαπάνη του έργου στο ποσό των των 22.946,17 €, επιπλέον ποσού 119,95 € για αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α., έναντι του αρχικού ποσού συμβατικής δαπάνης 23.006,79 €, επιπλέον ποσού 119,95 € για αναθεώρηση, πλέον Φ.Π.Α. δηλαδή παρουσιάζει μείωση ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο κατά 75,17 ευρώ.

Γ.  ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  2ΟΥ  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.

Το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. συντάχθηκε προκειμένου να τιμολογήσει τέσσερεις (4) νέες εργασίες που ενώ δεν προβλέπονταν από το τιμολόγιο της μελέτης, η εκτέλεσή τους κρίθηκε αναγκαία για την έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Οι νέες εργασίες δεν αποτελούν επέκταση τεχνικού αντικειμένου και δεν θίγουν την ποιότητα, πληρότητα και λειτουργικότητα του έργου.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ    				       Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ

Δήμητρα Ευσταθίου			                        Αμαλία Τσιώλη

Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Μοσχάτο          /     /2017

Η Δ/ντρια ΤΥ & Δόμησης

ΔΜ-Τ

Γιαννικουρή Μαρία

Αρχιτέκτων Μηχανικός