# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ:	: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:	ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» από τον Ανάδοχο «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

Στο Μοσχάτο σήμερα την 16-03-2018 ημέρα Παρασκευή οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ, Υπάλληλος του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως Πρόεδρος της Επιτροπής

- ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ, Υπάλληλος του  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

- ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Δημοτικός Σύμβουλος. του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου ως τακτικό μέλος της Επιτροπής

αποτελούντες την επιτροπή παραλαβής του παραπάνω έργου βάσει της υπ’ αριθμό 31/26-02-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εκπρόσωπο της  Ανάδοχου εταιρείας με την επωνυμία  «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»

και την Επιβλέπουσα Μηχανικό του έργου Ευσταθίου Δήμητρα

ΠΡΟΒΗΚΑΜΕ

στην προσωρινή παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| Α/Α | Περιγραφή εργασιών | Α.Τ. | Μ.Μ. | Εγκεκριμένη ποσότητα | Σύνολο Εργασιών (αριθμητικώς) | Σύνολο Εργασιών (ολογράφως) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ |  |  |  |  |  |
| 1 | Καθαίρεση επιχρισμάτων | 1 | Μ2 | 77,19 | 77,19 | Εβδομήντα επτά και Δέκα εννιά |
| 2 | Επιχρίσματα τριπτά –τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | 2 | Μ2 | 77,19 | 77,19 | Εβδομήντα επτά και Δέκα εννιά |
| 3 | Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς | 3 | Μ2 | 77,19 | 77,19 | Εβδομήντα επτά και Δέκα εννιά |
|  | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |  |  |  |  |  |
| 4 | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών εσωτερικών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 5 | Μ2 | 3.959,49 | 3.959,49 | Τρεις χιλιάδες εννιακόσια πενήντα εννέα και σαράντα εννέα |
| 5 | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμών εξωτερικών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως | 6 | Μ2 | 2.403,42 | 2.403,42 | Δύο χιλιάδες τετρακόσια τρία και σαράντα δύο |
| 6 | Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος | 11 | Μ2 | 650,81 | 650,81 | Εξακόσια πενήντα και ογδόντα ένα |
| 7 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου | 12 | Μ2 | 329,53 | 329,53 | Τριακόσια είκοσι εννέα και πενήντα τρία |
| 8 | Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1’’ | 13 | ΜΜ | 208,92 | 208,92 | Διακόσια οχτώ και ενενήντα δύο |
| 9 | Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου 1 1/4 έως 2’’ | 14 | ΜΜ | 101,20 | 101,20 | Εκατόν ένα και είκοσι |
| 10 | Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου2 1/2 έως 3’’ | 15 | ΜΜ | 246,00 | 246,00 | Διακόσια σαράντα έξι |
| 11 | Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά | 17 | Μ2 | 1.980,09 | 1.980,09 | Χίλια εννιακόσια ογδόντα και εννέα |
| 12 | Χαρτοταινία διαχωρισμού χρωμάτων 30 έως 50 mm | ΝΤ1.2.1 | ΜΜ | 617,66 | 617,66 | Εξακόσια δέκα επτά και εξήντα έξι |
| 13 | Ακρυλικό υπόστρωμα βάσεως διαλύτου ή αστάρι μετάλλου | ΝΤ1.2.2 | m2 | 88,13 | 88,13 | Ογδόντα οχτώ και δέκα τρία |
| Α/Α | Περιγραφή εργασιών | Α.Τ | Μ.Μ |  | Σύνολο Εργασιών (αριθμητικώς) | Σύνολο Εργασιών (ολογράφως) |
| 14 | Χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων “ραντιστών” ή σπιρωτών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως | ΝΤ1.2.3 | Μ2 | 119,39 | 119,39 | Εκατόν δέκα εννέα & τριάντα εννέα |
| 15 | Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση ενανθρακωμένου σκυροδέματος | ΝΤ2.2.1 | Μ2 | 5,10 | 5,10 | Πέντε και δέκα |
| 16 | Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων | ΝΤ2.2.2 | Μ2 | 69,89 | 69,89 | Εξήντα εννέα και ογδόντα εννέα |
| 17 | Επάλειψηεπιφανειών με υψηλής ποιότητας αδιάβροχο, ακρυλικό αστάρι διαλύτου | ΝΤ2.2.3 | Μ2 | 65,63 | 65,63 | Εξήντα πέντε και εξήντα τρία |
| 18 | Απόξεση επιφανειών οροφής και τοιχείων από παλαιούς χρωματισμούς | ΝΤ2.2.4 | Μ2 | 34,41 | 34,41 | τριάντα τέσσερα και σαράντα ένα |

- ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 22/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 119.538,00€ με το Φ.Π.Α. που χρηματοδοτήθηκε από ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΣΑΤΑ

- Με την υπ΄ αριθμό 272/05-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.

- Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 397/22-02-16 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής.

- Με το από 09-02-2017 με αριθ. πρωτ. 3994/22-02-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου αναδεικνύεται προσωρινός μειοδότης η «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 76,01 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ' αριθμ. 23/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε το από 09-02-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του ανωτέρω έργου η  εταιρεία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με ποσοστό έκπτωσης 76,01 %  επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με το από 07-04-2017 με αριθ. πρωτ. 7863/07-04-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού του έργου, διαβιβάστηκε ο φάκελος δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη προς την Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής απόφασης.

- Με την υπ' αριθμ. 84/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου εγκρίθηκε το από 07-04-2017 πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού και κατακυρώθηκε το ανωτέρω έργο στην εταιρεία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.»..

- Με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 40591/15155/25-05-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής έγινε ο έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθμ. 84/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου.

- Μετά το υπ΄ αρ. πρωτ. 14457/22-6-17 έγγραφο της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά τον έλεγχο των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών της προαναφερόμενης εταιρείας, έγινε η υπ΄αρ. πρωτ. 14470/22-06-17 Έγγραφη Ειδική Πρόσκληση για την υπογραφή Συμφωνητικού για την ανάθεση του εν λόγω έργου

- Μεταξύ Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου και αναδόχου υπογράφτηκε η υπ’ αριθμ. 15793/7-7-2017 σύμβαση, με συμβατικό αντικείμενο 23.006,79 € επί πλέον ποσού 119,95 για αναθεώρηση (πλέον ΦΠΑ),

- Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 15818/8-6-2017 έγγραφο, ορίστηκαν Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου, η κ. Δήμητρα Ευσταθίου και Βοηθός Επιβλέποντα ο κ. Κωνσταντίνος Γρηγοράτος.

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν τέσσερις (4) μήνες όπως στο συμφωνητικό ορίζεται, ήτοι έως τις 7-11-17.

- Το έργο, σύμφωνα με την 26173/27-11-2017 βεβαίωση περαίωσης, περατώθηκε ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ήτοι εντός της προθεσμίας που ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 15793/7-7-2017 σύμβαση.

- Για το έργο αυτό έχουν συνταχθεί δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακας Εργασιών. Με τις  υπ’ αριθμόν 226/23-8-2017 & 349/13-12-2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκαν ο 1ος ΑΠΕ  & ο 2ος ΑΠΕ αντίστοιχα.

- Η τελική δαπάνη του έργου, όπως έχει πιστοποιηθεί στον 3ο λογαριασμό, ανήλθε στο ποσό των 28.449,05 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

- Με την εργολαβία αυτή εκτελέσθηκαν οι εργασίες που παραπάνω αναλυτικά αναφέρονται.

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται, στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, στα επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 04-01-2018, παραλαμβάνει προσωρινά το έργο και τις ποσότητες εργασιών όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και ειδικότερα του άρθρου 170 αυτού.

- Η επιτροπή αφού έλεγξε κατά το εφικτό από ποιοτικής απόψεως τις εργασίες του έργου, διαπίστωσε ότι ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις σχετικές προδιαγραφές και τις παραλαμβάνει ως καλώς εκτελεσθείσες.

- Λοιπές παρατηρήσεις της επιτροπής:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Το παρόν συνετάχθη σε ΠΕΝΤΕ αντίτυπα. Ένα από αυτά παραδόθηκε στον ανάδοχο.

| Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ | ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ | Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΙΩΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ |
| 2. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ |  |  |
| 3. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος |  |  |