| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  |  |  |  |  |  | Μοσχάτο 12-11-2018 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ |  |  |  |  |  |  | Αριθ. πρωτ. : |  |
| ## --------------------------- |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση |  | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου |  |  |  | ### Προς : Τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου |  |
| Ταχ. Κώδ. |  | : | 183-45 |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο |  | : | 213-2019649 |  |  |  |  |  |
| FAX |  | : | 210-9416154 |  |  |  |  |  |
| Αρμόδιος υπάλληλος |  | : | κ. M. Mήλιου |  |  |  |  |  |

ΘΕΜΑ   :      Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης  που αφορά την εκπόνηση της

μελέτης ΄΄Αποτύπωση δικτύου ομβρίων και  έρευνα για την επέκταση στα όρια

του Δήμου΄΄.

Σχετ:        1. Η υπ΄ αριθμ. σύμβαση 14417/31-08-2018 για την εκπόνηση της μελέτης

΄΄Αποτύπωση  δικτύου ομβρίων και έρευνα για την επέκταση του στα όρια του Δήμου΄΄

2.  H  υπ΄ 16575/4-10-2018 αίτηση του αναδόχου.

3.  Η με αριθμ. πρωτ. 16575/11-10-2018 εντολή  μετάθεσης έναρξης στάδιου μελέτης

της Τ.Υ του Δήμου Μοσχάτου Ταύρου

Στα πλαίσια εκτέλεσης της ανωτέρω (1) σχετικής σύμβασης και  προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το γενικό  σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας της  περιοχής της μελέτης του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη:

α)  την έγκριση του  τροποποιημένου χρονοδιαγράμματος από την Τ.Υ του Δήμου

β) την παραπάνω (2) σχετ.  εντολή μετάθεσης έναρξης στάδιου μελέτης της Τ.Υ

Δήμου Μοσχάτου -Ταύρου

παρακαλούμε για την λήψη απόφασης  για  την αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης  που αφορά την εκπόνηση της μελέτης ΄΄Αποτύπωση δικτύου ομβρίων και  έρευνα για την επέκταση στα όρια του Δήμου΄΄ σύμφωνα με το άρθρο 184  παρ. 3 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)»,

δύο (2) μήνες χωρίς υπέρβαση του καθαρού χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης ο οποίος παραμένει.

| Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Υ. ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. | Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |