| Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α |  |  |  |  |  |  | Μοσχάτο | 11/10/2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Α Τ Τ Ι Κ Η Σ Τ Ο Μ Ε Α Σ Ν Ο Τ Ι Α Σ Α Θ Η Ν Α Σ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ Η Μ Ο Σ Μ Ο Σ Χ Α Τ Ο Υ - Τ Α Υ Ρ Ο Υ |  |  |  |  |  |  | Αριθ. Πρωτ.: | 16575 |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &΄ ΔΟΜΗΣΗΣ TMHMA TEXNIΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Κοραή 36 &΄ Αγ. Γερασίμου, Μοσχάτο Τ.Κ.18345 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Τηλέφωνο: 2132019600 Fax: 2109416154 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Αρμόδιος Υπάλληλος: κ. Μ. Μήλιου |  |  |  |  | Προς: NAMA |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε ΠΕΡΙΚΟΥ 32 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ 11524 |  |  |  |
| ΘΕΜΑ: | Eντολή μετάθεσης έναρξης σταδίου μελέτης |  |  |  |  |  |  |  |
| ΣΧΕΤ.: | - Η υπ΄ αριθμ. σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης ΄΄Αποτύπωση δικτύου ομβρίων και έρευνα για την επέκταση του στα όρια του Δήμου΄΄ - Η με υπ΄ αριθμ πρωτ. 16575/4-10-2018 αίτησή σας |  |  |  |  |  |  |  |
| Στα πλαίσια εκτέλεσης της ανωτέρω (1) σχετικής σύμβασης και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για το γενικό σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας της περιοχής της μελέτης , λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση του αποχετευτικού δικτύου ομβρίων της περιοχής του Δήμου, καθώς και τις μελλοντικές προβλέψεις, που εντάσσονται στο γενικό σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής προστασίας της ευρύτερης περιοχής, δίδεται εντολή όπως η έναρξη του πρώτου σταδίου της εν λόγω μελέτης, ήτοι η αποτύπωση, να ξεκινήσει δύο (2) μήνες αργότερα από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι στις 31/10/2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Η επιβλέπουσα Μήλιου Μελπομένη Πολιτικός Μηχανικός |  |  |  | Η Προϊσταμένη ΥΔΟΜ |  | Η Διευθύντρια Τ.Υ. &΄ Δόμησης Γιαννικουρή Μαρία Αρχιτέκτων Μηχανικός |  |  |