ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ			                                       Μοσχάτο, 7/12/2018

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς

Τον κ. Πρόεδρο και τα Μέλη

# του Δημοτικού Συμβουλίου

### Θέμα  ……..  : Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση της υπ’ αρ. πρωτ.:8682/22-5-2018 σύμβασης με τίτλο «ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

Κύριε Πρόεδρε,

Η  υπ΄αρ. πρωτ.: 8682/22-5-2018  σύμβαση, η οποία αφορά την ανάθεση Ειδικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την υποστήριξη του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου στην Προετοιμασία Υλοποίησης Μουσείου Μικρασιατικού Ελληνισμού, με τον κ. Μιχαήλ Βαρλά, έληξε στις 22/11/2018.

Ο ανάδοχος με την υπ΄αρ. πρωτ.: 19240/13-11-2018 αίτησή του ζητά παράταση του χρόνου παράδοσης της υπηρεσίας έως 22/2/2018.

To Τμήμα Πολιτισμού της  Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού – Αθλητισμού & Νέας Γενιάς, ως αρμόδιo για την ολοκλήρωση της σύμβασης με το από 27/11/2018 έγγραφό της συναινεί στην χρονική παράταση που αιτείται ο ανάδοχος.

Η αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής με το από 3/12/2018 έγγραφό της γνωμοδοτεί θετικά για την χρονική παράταση της σύμβασης για τρεις (3) μήνες που αιτήθηκε ο ανάδοχος.

Λαμβάνοντας υπόψη  τα παραπάνω καθώς και ότι  το δικαίωμα χρονικής παράτασης προβλέπεται στην εν λόγω σύμβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 Ν. 4412/2016, παρακαλούμε για την σχετική  απόφασή σας.

- Η  ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ                                         Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                       Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

- ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                        ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                        ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                           ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΙΑ