| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ | ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ : | ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ |
| --- | --- | --- |

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

που συνοδεύει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα

Με σύμβαση που υπογράφηκε στις 31/8/2018 μεταξύ του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου (Εργοδότης) και της μελετητικής εταιρείας ΝΑΜΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. (Ανάδοχος) ανατέθηκε η εκπόνηση της: «Μελέτη αποτύπωσης ομβρίων και έρευνα για την επέκτασή του στα όρια του Δήμου».

Το αντικείμενο της σύμβασης συνίσταται στα εξής:

- Προσδιορισμός όμβριας καμπύλης που θα αποτελέσει τη βάση σχεδιασμού των νέων έργων

- Μελέτη απαιτούμενων προεκτάσεων του δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων της πόλης του Μοσχάτου και η σύνδεσή του με τους υφιστάμενους κεντρικούς συλλεκτήρες.

- Αναγκαίες τοπογραφικές εργασίες, όπως αυτές θα προταθούν από το μελετητή των υδραυλικών έργων αφού αξιολογήσει τα υπάρχοντα στοιχεία.

- Τεύχη δημοπράτησης

- Σύνταξη των Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ.

Η αμοιβή της προεκτιμωμένης αμοιβής του φακέλου του έργου ανερχόταν στο ποσό των 51.983,00 € (χωρίς απρόβλεπτα και ΦΠΑ) και μετά την έκπτωση διαμορφώθηκε στο ποσό των 38.857,29 € εκ των οποίων 7.239,70 € για τα τοπογραφικά, 23.243,35 € για την υδραυλική μελέτη, 1.352,65 € για την υδρολογική μελέτη, 1.301,95 € για τα τεύχη δημοπράτησης, 651,30 € για ΣΑΥ–ΦΑΥ και 5.068,34 € για απρόβλεπτα. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης του σταδίου των υποστηρικτικών μελετών (τοπογραφική και υδρολογική μελέτη) και ειδικότερα κατά τον έλεγχο των διαθέσιμων τοπογραφικών δεδομένων διαπιστώθηκε η ανάγκη ίδρυσης τριγωνομετρικού δικτύου (ελλείψει υφισταμένου), προκειμένου να εξαρτηθεί το πολυγωνομετρικό δίκτυο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται στο Π.Δ. 696/74.

Επιπλέον, επειδή στην ευρύτερη περιοχή της μελέτης δεν υπήρχαν χωροσταθμικές αφετηρίες, η μελέτη εξαρτήθηκε υψομετρικά από τα υψόμετρα που δόθηκαν στα τριγωνομετρικά σημεία κατά την επίλυση του δικτύου.

Δεδομένου ότι ο προσδιορισμός της προεκτιμωμένης αμοιβής των τοπογραφικών εργασιών είχε υπολογισθεί με την παραδοχή υπάρχοντος τριγωνομετρικού, πολυγωνομετρικού και χωροσταθμικού δικτύου, κατά την επιμέτρηση των εκτελεσθεισών τοπογραφικών εργασιών προέκυψε αύξηση της αμοιβής των τοπογραφικών εργασιών η οποία θα καλυφθεί από τις δαπάνες απροβλέπτων.

Ο παρών 1ος Συγκριτικός Πίνακας έχει ως σκοπό τον επαναπροσδιορισμό της αμοιβής της τοπογραφικής μελέτης λόγω των επιπλέον εργασιών που απαιτήθηκαν και δεν είχαν προβλεφθεί στον προσδιορισμό της προεκτιμωμένης αμοιβής και δεν προκύπτει αυξομείωση της συνολικής συμβατικής αμοιβής.

Με βάση τα παραπάνω ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας διαμορφώνεται ως εξής :

|  | ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ # ΑΜΟΙΒΗ (€) | ΑΜΟΙΒΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Σ.Π. (€) | ΔΙΑΦΟΡΕΣ (€) |
| --- | --- | --- | --- |
| ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ Σ.Α.Υ.- Φ.Α.Υ. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (προ ΦΠΑ) | 7.239,70 23.243,35 1.352,65 1.301,95 651,30 5.068,34 | 12.031,07 23.243,35 1.352,65 1.301,95 651,30 276,97 | +4.791,37 0,00 0,00 0,00 0,00 -4.791,37 |
| Άθροισμα | 38.857,29 | 38.857,29 | 0,00 |
| Φ.Π.Α. | 9.325,75 | 9.325,75 | 0,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ (€) | 48.183,04 | 48.183,04 | 0,00 |

Το παρόν συνοδεύει Πινάκιο αναλυτικού υπολογισμού αμοιβής τοπογραφικής μελέτης

..... / ..... / .....

Για τον Μελετητή						Για την Υπηρεσία

Μ. Καλούδης                                                              H επιβλέπουσα της μελέτης

Πολιτικός Μηχανικός

Μήλιου Μελπομένη

Πολιτικός Μηχανικός

Η Προϊσταμένη Τ.Υ.                                                                                              Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Τ.Υ. & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΜΑΛΙΑ ΤΣΙΩΛΗ                                                                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                                       ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚOΣ