| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | Μοσχάτο 14 / 03 / 2019 |
| --- | --- |
| # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ |  |
| ## ------------------ ## Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Ταχ. Κωδ. : 183 45 | Αρ. πρωτ.: Δ.Υ. Προς: Τον κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου |
| ## Τηλέφωνο : 2132019610 ## Fax : 2109416154 |  |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής για το έργο: «Δημιουργία ράμπας πεζών ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού»

Σας υποβάλλουμε το από 12/03/19 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία ράμπας πεζών ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού» και σας γνωρίζουμε ότι:

- Το έργο είχε προϋπολογισμό δαπάνης 74.400,00€ με ΦΠΑ και κατασκευάστηκε σύμφωνα με την 1/2017 μελέτη της Τ.Υ.

- Οι εργασίες περατώθηκαν στις 21/10/17 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24691/31-10-17 βεβαίωση περάτωσης.

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 26.683,27€ με ΦΠΑ.

- Η παραλαβή διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/16 και το άρθρο 27 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.

Ύστερα από τα παραπάνω εισηγούμαστε την έγκριση του από 12/03/19 πρωτόκολλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Δημιουργία ράμπας πεζών ΑΜΕΑ παρά την όχθη του Κηφισού ποταμού».

| Η Προϊσταμένη Τ.Υ. ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τ.Υ. & Δόμησης ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δόμησης ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ |
| --- | --- | --- |