# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

# ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

ΕΡΓΟ: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΑΜΠΑΣ ΠΕΖΩΝ ΑΜΕΑ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ»

## ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο Γιαννάκη Ιωάννη.

Σήμερα την  12 / 03 / 2019, οι υπογραφόμενοι:

- Τσιώλη Αμαλία		Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ 	Πρόεδρος

- Πασχαλινός Νικόλαος 	Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

- Κελεσίδης Δημήτριος		Δημοτικός Σύμβουλος

που αποτελούν την επιτροπή παραλαβής του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα βάσει της υπ’ αριθμ. 24/11-02-19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αφού πήγαμε επί τόπου του έργου με τον εργολάβο και τον επιβλέποντα μηχανικό Θεοδωρόπουλο Ηλία υπάλληλο της Τ.Υ. του Δήμου,

#### Προβήκαμε

στην προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και βάσει των συμβατικών τευχών εργολαβίας και της τελικής επιμέτρησης των εργασιών, όπως αυτές αναγράφονται πιο κάτω:

| Α/Α | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ | ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΡ. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΤΙΜΟΛ. | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ | ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ |  |  |  |
|  | 1. ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Αποκοπή και επανατοποθέτηση μεταλλικής κατασκευής | τεμ. | 1 | 1,00 | ΈΝΑ |  |  |  |
| 2 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη | m | 2 | 294,10 | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΕΡΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 3 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | m3 | 3 | 18,37 | ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 4 | Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης | m3 | 4 | 2,80 | ΔΥΟ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 5 | Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες | m3 | 5 | 0,00 | ΜΗΔΕΝ |  |  |  |
| 6 | Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών | m2 | 6 | 57,62 | ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΔΥΟ |  |  |  |
| 7 | Αποξηλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών | m3 | 7 | 0,00 | ΜΗΔΕΝ |  |  |  |
| 8 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00 m | m3 | 8 | 22,26 | ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 9 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα | m3 | 9 | 3,46 | ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 10 | Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας | ton.km | 10 | 186,84 | ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΞΙ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 11 | Επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) κάτω από τα πεζοδρόμια | m3 | 11 | 35,04 | ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 12 | Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20 | m3 | 12 | 20,90 | ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 13 | Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών | m2 | 13 | 41,06 | ΣΑΡΑΝΤΑ ΈΝΑ ΚΑΙ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 14 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C | kg | 14 | 302,00 | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΔΥΟ |  |  |  |
| 15 | Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, xαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C | kg | 15 | 0,00 | ΜΗΔΕΝ |  |  |  |
| 16 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα | m | 16 | 83,30 | ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 17 | Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π. | m2 | 17 | 158,26 | ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 18 | Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους | τεμ. | 20 | 1,00 | ΕΝΑ |  |  |  |
|  | 2. ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Κατασκευή μεταλλικής ράμπας | τεμ. | 18 | 1,033 | ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΡΙΑ ΧΙΛΙΟΣΤΑ |  |  |  |
| 20 | Αντισκωριακές βαφές, εφαρμογή αντισκωριακού εποξειδικού, πολυουρεθανικού ή ακρυλικού τελικού χρώματος δύο συστατικών | m2 | 19 | 384,35 | ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
|  | ΝΕΕΣ ΤΙΜΕΣ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | m3 | ΝΤ-1 | 13,38 | ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ |  |  |  |
| 2 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 | m3 | ΝΤ-2 | 13,38 | ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ |  |  |  |
| 3 | Χρωματισμός σωληνώσεων διαμέτρου έως 1'' | m | ΝΤ-3 | 260,20 | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 4 | Χρωματισμός σωληνώσεων από 11/4 '' έως 2'' | m | ΝΤ-4 | 130,10 | ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |
| 5 | Κλωβός πάκτωσης σε θεμέλιο από σκυρόδεμα | τεμ. | ΝΤ-5 | 24,00 | ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ |  |  |  |
| 6 | Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μη | m | ΝΤ-6 | 80,00 | ΟΓΔΟΝΤΑ |  |  |  |
| 7 | Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού ή διαλύτου | m2 | ΝΤ-7 | 273,31 | ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ |  |  |  |

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Το παραλαμβανόμενο έργο κατασκευάστηκε βάσει της με αριθ. 1/2017 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου, προϋπολογισμού δαπάνης 74.400,00 €.

- Η μελέτη εγκρίθηκε με την 44/13-02-17 απόφαση του Δ.Σ. (ΑΔΑ: 65Π4ΩΚΡ-Ω4Τ)

- Οι όροι διακήρυξης καταρτίστηκαν με την 38/17-03-17 απόφαση της Οικονομικής  Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΤΣΡΩΚΡ-ΣΤΔ) και το έργο δημοπρατήθηκε με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού (άρθρο 117 του Ν.4412/16).

- Με την υπ’ αριθμ. 97/24-04-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΘ6ΕΩΚΡ-7ΨΤ), εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 8420/20-04-17 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού που διεξήχθη στις 04/04/17 και προσωρινός ανάδοχος αναδείχθηκε ο Γιαννάκης Ιωάννης – Πολιτικός Μηχανικός,  που πρόσφερε για την κατασκευή του έργου ποσοστό έκπτωσης 64% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

- Με την υπ’ αριθμ. 144/30-05-17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω91ΔΩΚΡ-13Ζ), εγκρίθηκε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 11741/23-05-17 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και η κατακύρωση του διαγωνισμού στον Ανάδοχο Γιαννάκη Ιωάννη – Πολιτικό Μηχανικό.

- Με την υπ’αριθμ. πρωτ. 49458/18465/26-06-17 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης αποφασίστηκε η νόμιμη λήψη της απόφαση κατακύρωσης.

- Μεταξύ του Δημάρχου κ. Ανδρέα Γ. Ευθυμίου και του Αναδόχου υπογράφηκε η με αριθ. πρωτ. 17009 /21-07-17 σύμβαση για το ποσό των 21.600,00€ χωρίς Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: 6ΟΥ3ΩΚΡ-ΞΩΡ).

- Η σύμβαση του έργου αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (17SYMV001732812).

- Η εγκατάσταση του εργολάβου έγινε στις 21-07-17 με την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του έργου.

- Η συμβατική προθεσμία εκτελέσεως του έργου ήταν έξι (3) μήνες.

- Με την υπ’ αριθμ. 274/11-10-17 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ και το 1ο ΠΚTMNΕ (ΑΔΑ: 7Ζ3ΡΩΚΩΡ-ΟΟΜ).

- Οι εργασίες του έργου περατώθηκαν την 21-10-17 όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 24691/31-10-17 βεβαίωση περάτωσης. Επομένως η περάτωση ήταν εμπρόθεσμη.

- Η τελική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 26.683,27€ με ΦΠΑ.

- Ο φάκελος του έργου περιλαμβάνει τον Φ.Α.Υ. και το Μητρώο Έργου.

- Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατόν έλεγχο στις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές αναγράφονται στα πρωτόκολλα αφανών εργασιών, τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία και την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε στις 28-11-17 και θεωρήθηκε την 01-12-17 από τη Διεύθυνση Τ.Υ., τις οποίες παραλαμβάνει προσωρινά και οριστικά ως καλώς εκτελεσθείσες, όπως αναγράφονται στον πιο πάνω πίνακα και σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/16 και του άρθρου 27 της Ε.Σ.Υ.

- Υπόλοιπες παρατηρήσεις της επιτροπής:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ	Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

- ΤΣΙΩΛΗ ΑΜΑΛΙΑ                             ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝ.                         ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Η.

- ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

- ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ