| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ……………………………………….. Ταχ. Δ/νση : Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου Τηλέφωνο : 213 2019600 FAX : 210 9416154 | Μοσχάτο 10-07-2019 Αρ. πρωτ. Δ.Υ Προς: Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων και δημοτικών παρατάξεων Κοιν: 1.Γρ. Δημάρχου 2.κ Γενικό Γραμματέα 3.Πρόεδρο Δημ. Συμβουλίου . |
| --- | --- |

ΘΕΜΑ:  Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για τη περίοδο 1-1-2018

έως 31-12-2018.

ΣΧΕΤ: Το από  10-07-2019 αρ. πρωτ Δ.Υ έγγραφο του Γενικού Γραμματέα .

Αναφορικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε ως κάτωθι τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης, για την περίοδο 1-1-2018 έως 31-12-2018, ανά τμήμα  της Διεύθυνσης:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΟΜΗΣΗΣ

- Τμήμα  Τεχνικής Υπηρεσίας

Σύμφωνα με το «Βιβλίο Εκτελούμενων Έργων – Μελετών» που τηρείται στη υπηρεσία, για τις μελέτες έργων, υπηρεσιών, προμηθειών και οι οποίες συμπεριλαμβάνονται  στο εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2018 και τις τροποποιήσεις αυτού,  συντάχθηκαν ως κάτωθι, μελέτες Έργων ,Υπηρεσιών ,Εργασιών και Προμηθειών:

1.΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ –

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΜΕΑ΄΄ αρ. μελέτης 1/18 προϋπολογισμού 550.000,00 €.

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης  9/3/2018, Ημερομηνία  δημοπράτησης   7/9/2018.

2.   ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ΄΄ αρ.

μελέτης 2/18 προϋπολογισμού 370.000,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 12/6/2018,Ημερομηνία δημοπράτησης  21/9/2018.

3.΄΄ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΕΡΤΟΠΙΚΟΥ ΠΟΛΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΗΠΙΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΨΥΧΗΣ΄΄ αρ. μελέτης 3/18  προϋπολογισμού 800.000,00 €

4.΄΄ΗΜΙΠΕΖΟΔΡΟΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧΙΠΥΡ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ)ΑΠΌ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ΄΄ αρ. μελέτης 4/18 προϋπολογισμού 110.000,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 9/5/2018, Ημερομηνία δημοπράτησης  5/10/2018

5. ΄΄ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ΄΄ αρ. μελέτης 5/18 προϋπολογισμού 567.690,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 13/7/2018,Ημερομηνία δημοπράτησης  24/10/2018.

6.΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΚ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 105.000,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 4/9/2018,Ημερομηνία δημοπράτησης  27/12/2018

Έργα που είχαν ξεκινήσει το 2017 και ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος 2018

Αναλυτικά σας αναφέρω για τα κάτωθι έργα:

1.΄΄ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ

ΧΡΗΣΕΩΝ ΄΄ ΝΙΚΟΣ ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΄΄  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  1ου  &  2ου

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ & 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΄΄ προϋπολογισμού 74.400.00 € .

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 30/5/2018

Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2018

2. ΄΄ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΟΔΟΥ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ΄΄ προϋπολογισμού

235.000,00 €

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 26/1/2018

Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2018

3.΄΄ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 5ου

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΚ ΤΑΥΡΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 7.300,00 €

Ημερομηνία υπογραφής Σύμβασης 27/12/2017

Ολοκληρώθηκε εντός του έτους 2018

- Σύμφωνα με τα παραπάνω αναφερόμενα, οι  υπάλληλοι της Τ.Υ. υπηρεσίας επέβλεψαν τις εργασίες εκτέλεσης των πιο πάνω αναφερόμενων έργων, εργασιών και υπηρεσιών.

ΜΕΛΕΤΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

- 9/2018 ΄΄ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΑΡ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ ΄΄, προϋπολογισμού 24.744,20 € , Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 21/2/2018.

- 18/2018 ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 24.731,80

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 16/3/2018

- 21/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 226.685,51  €, Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 14/3/2018.

- 22/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ΄΄   προϋπολογισμού  9.871,64 €

Ημερομηνία  θεώρησης  της  μελέτης 22/3/2018.

- 24/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ  ΣΙΔΗΡΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 6.820,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 20/3/2018

- 28/2018 ΄΄ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ

ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 24.800,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 23/5/2018

- 29/2018 ΄΄ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 6.000,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 19/4/2018

- 40/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 4.517,32 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 19/5/2018.

- 42/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΙΩΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ - ΓΗΠΕΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ΄΄ προϋπολογισμού 21.975,28 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 16/5/2018

- 43/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ΄΄

προϋπολογισμού 110.000,00 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 24/5/2018

- 46/2018 ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗ

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

ΠΟΡΩΝ΄΄προϋπολογισμού 18.600,00 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 3/7/2018

- 47/2018 ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ΄΄ προϋπολογισμού

3.720,00 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 21/5/2019

- 53/2018 ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ΄΄ προϋπολογισμού

5.400,00 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 19/6/2018

- 56/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 13.291,56 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 12/6/2018

- 62/2018 ΄΄ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ΄΄

προϋπολογισμού 11.928,80 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 29/6/2018

- 63/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ

ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΟΔΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ), ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

(ΟΔΟΥ ΜΙΑΟΥΛΗ) ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ΄΄ προϋπολογισμού

4.588,00 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης19/6/2018

- 67/2018 ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ FAX ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΤΑΥΡΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 14.999,04 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

3/10/2018

- 70/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ΄΄ προϋπολογισμού  9.381,22 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 16/7/2018

- 71/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

προϋπολογισμού 49.970,76 Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 14/11/2018`

- 72/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ  ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ΄΄ προϋπολογισμού 24.397,00

€ Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 18/7/2018

- 79/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ΄΄ 5.278,68 €

575.000,00 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 16/11/2018

- 80/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΕΩΝ΄΄

προϋπολογισμού 5.278,68 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 4/10/2018

- 84/2018 ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

– ΤΑΥΡΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 3.720,00 € Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης

18/10/2018

- 89/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ

ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΑ

ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 1.908,60 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 29/10/2018

- 92/2018 ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ΄΄ προϋπολογισμού 66.960,00  € Ημερομηνία θεώρησης

της μελέτης 14/11/2018

- 96/2018 ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ΄΄ προϋπολογισμού 575.000,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 23/11/2018

- 97/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (ΣΙΔΗΡΟΥ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΡΟΛΩΝ) ΓΙΑ ΤΟ ΄΄ΓΙΑΝΝΙΔΕΙΟ΄΄ ΚΤΙΡΙΟ΄΄ προϋπολογισμού 6.999,80 € Ημερομηνία θεώρησης της

μελέτης 20/11/2018

- 101/2018 ΄΄ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ  (ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ) ΟΔΩΝ΄΄ προϋπολογισμού 20.000,00 € Ημερομηνία θεώρησης της

μελέτης 30/11/2018

- 104/2018 ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 8.928,00 € Ημερομηνία θεώρησης της   μελέτης 13/12/2018

- 107/2018 ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΛΕΒΗΤΩΝ-ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018 ΚΑΙ 2019΄΄ προϋπολογισμού

1.860,00  € Ημερομηνία θεώρησης της   μελέτης  20/12/2018

- 108/2018 ΄΄ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΚΑΙ

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΝΈΟ

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΧ΄΄ προϋπολογισμού 14.260,00 €

Ημερομηνία θεώρησης της   μελέτης  24/12/2018

- 109/2018 ΄΄ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ΄΄

προϋπολογισμού 19.840,00 € Ημερομηνία θεώρησης της   μελέτης  20/12/2018

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

- ΄΄ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ 2ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ΄΄

προϋπολογισμού 3.083,22 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 24/1/2018.

- ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ΄΄  προϋπολογισμού 1.666,56 €.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 17/4/2018.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ΄΄ προϋπολογισμού

3.720,00 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 23/4/2018.

- ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (HARDWARE),

ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 917,60 €.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 28/6/2018.

- ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ <<ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ>> ΤΗΣ ΔΚ ΤΑΥΡΟΥ΄΄

προϋπολογισμού 800,42 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 25/6/2018.

- ΄΄ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ΄΄ προϋπολογισμού 1.100,00 € .

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 18/9/2018.

- ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ΄΄ προϋπολογισμού 419,98 €.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 24/9/2018.

- ΄΄ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΤΑΥΡΟΥ΄΄

προϋπολογισμού 452,00 €.   Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 24/9/2018.

- ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ΄΄ προϋπολογισμού 954,80€.

Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 25/9/2018.

- ΄΄ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ΄΄

προϋπολογισμού 349,99 €. Ημερομηνία θεώρησης της μελέτης 12/12/2018.

- ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Η/Μ ΑΠΑΣΧΟΛΗΘΗΚΕ ΩΣ ΚΑΤΩΘΙ:

- Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες σχολείων και δημοτικών κτιρίων.

- Επισκευές & παρεμβάσεις βελτίωσης σε ηλεκτρολογικούς πίνακες και σε υπόγεια δίκτυα δημοτικού φωτισμού.

- Επισκευές φωτιστικών σε πάρκα – πλατείες –πεζοδρόμους αλλά και στο δίκτυο Δημοτικού φωτισμού ,παρεχόμενο από την ΔΕΗ.

- Συντηρήσεις φωτισμού σχολείων, δημοτικών κτιρίων, Γυμναστηρίων.

- Αποκατάσταση ηλεκτρολογικών βλαβών, σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.

- Αποκατάσταση βλαβών και συντηρήσεις υδραυλικών σε σχολεία, δημοτικά κτίρια, γυμναστήρια.

- Επιβλέψεις έργων, μελέτες έργων και προμηθειών

- Συντήρηση- καθαρισμός ,υδρορροών σε σχολικά κτίρια, δημοτικά κτίρια & γυμναστήρια.

- Τα συνεργεία των ηλεκτρολόγων απασχολήθηκαν με την τοποθέτηση Αποκριάτικου και Χριστουγεννιάτικου διακόσμου και την αποξήλωση του και στις δύο Δημοτικές Ενότητες.

- Υποστήριξε με  προσωπικό όλες τις εκδηλώσεις του Δήμου καθώς και φορέων.

Αναλυτικότερα για το έτος 2018 εξυπηρετήθηκαν οι κάτωθι καταγραφείσες βλάβες:

|  | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΕΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ- ΠΛΑΤΕΙΕΣ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ | ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΒΛΑΒΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | 57 | 44 | 25 | 38 |
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | 54 | 62 | 25 | 24 |
| ΜΑΡΤΙΟΣ | 36 | 65 | 23 | 30 |
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | 58 | 45 | 13 | 12 |
| ΜΑΙΟΣ | 33 | 63 | 29 | 33 |
| ΙΟΥΝΙΟΣ | 39 | 47 | 33 | 40 |
| ΙΟΥΛΙΟΣ | 40 | 62 | 3 | 18 |
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ | 32 | 35 | 3 | 11 |
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | 64 | 56 | 33 | 22 |
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | 63 | 64 | 25 | 37 |
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | 66 | 39 | 30 | 15 |
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | 43 | 44 | 16 | 16 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 585 | 626 | 258 | 296 |

Επιπλέον ,

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ 92 ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  ΑΡΙΘΜΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ  16  ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ  ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑΣ  ΟΔΩΝ

- ΧΟΡΗΓΗΣΗ 44 ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΣΚΑΦΗ ΤΟΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

- ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΕ 24 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΓΙΑ  ΕΠΙΜΕΡΙΣΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ & ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ  30  ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ  ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ  ΕΠΙΣΤΗΛΩΝ   ΜΕ  ΙΔΙΑ  ΜΕΣΑ  ΚΑΙ  ΠΟΛΛΩΝ  ΜΙΚΡΟΤΕΡΩΝ   ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΣΕ  ΔΙΑΦΟΡΑ  ΣΗΜΕΙΑ  ( ΔΕΝΔΡΑ- ΣΤΥΛΟΥΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ- ΣΤΥΛΟΥΣ Ο.Κ.Ω.- ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ  ΑΛΛΟΥ. )

- ΑΥΤΟΨΙΕΣ ΣΕ 8 ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΓΙΑ  ΚΑΤΑΛΗΨΗ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩN

- ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΥΓΗΡΕΩΝ                             ( ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΧΑΡΑΞΗ  ΚΑΙ  ΚΛΗΡΩΣΗ  ΘΕΣΕΩΝ ΜΙΚΡΟΠΩΛΗΤΩΝ )

- ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΤΗΡΗΣΗ  ΑΡΧΕΙΟΥ  ΦΘΟΡΩΝ   ΣΤΑ  ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΟΔΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ.

- ΑΥΤΟΨΙΑ  ΣΕ  ΠΕΝΤΕ (5) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ.

- 26   ΕΓΓΡΑΦΑ  ΠΡΟΣ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ   ΚΟΙΝΗΣ   ΩΦΕΛΕΙΑΣ  ΚΑΙ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΤΟΥ     .    .        ΔΗΜΟΥ.

- ΜΕΛΟΣ  ΣΕ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ   ΑΦΑΝΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ  ΣΕ  ΕΡΓΑ

- ΜΕΛΟΣ  ΣΤΗΝ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

- Οι υπάλληλοι της Δ/σης συμμετείχαν στις Επιτροπές  Προσωρινής Παραλαβής & Οριστικής Παραλαβής των παρακάτω έργων:

- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  –  ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ  ΣΧΟΛΙΚΩΝ  ΚΤΙΡΙΩΝ », προϋπολογισμού 119.538.00 €.

- «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ  ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΑΞ Δ.Κ. ΤΑΥΡΟΥ»

προϋπολογισμού 320.000,00  €

- «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΩΝ  ΣΤΟΥΣ  ΧΩΡΟΥΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΟΓΩ

## ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (6Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ Κ.Λ.Π.) »

Προϋπολογισμού 34.327,00 €

- « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ  ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ   Κ.Ε.Π. Δ.Κ.

## ΤΑΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 198.500,00 €.

- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΘΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ», προϋπολογισμού 350.000,00 €

- « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού  250.000,00 €

Έγιναν οι παρακάτω Δημοπρασίες έργων:

- «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΜΒΟΥ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ – ΑΝΑΞΑΓΟΡΑ – ΣΟΦΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΜΒΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ – ΚΟΡΥΖΗ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 150.000,00 €

- «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» προϋπολογισμού 550.000,00 €

- «ΗΜΙΠΕΖΟΔΡΟΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΑΡΧ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΠΑΡΝΗΘΟΣ) ΑΠΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» προϋπολογισμού 110.000,00 €

- «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ» προϋπολογισμού 567.690,00€

- «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΠΑΣΑ ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ » προϋπολογισμού 370.000,00 €

- «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Δ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ»

Προϋπολογισμού 1.264.622,80 €

- Το  2018 έγιναν 76 εισηγήσεις προς το  Δημοτικό Συμβούλιο,50 εισηγήσεις προς την  Οικονομική Επιτροπή και 18 εισηγήσεις  προς  ΕΠΟΙΖΩ

- Καταχωρήθηκαν συνολικά 991 τηλεφωνικά αιτήματα δημοτών, σχολείων κλπ

- Καταχωρήθηκαν συνολικά 1.863 υποθέσεις στο  πρωτόκολλο της Διεύθυνσης

Τεχνικών Υπηρεσιών .

- Τμήμα Έργων Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

- Συντήρηση σε Παιδικούς Σταθμούς – Νηπιαγωγεία – Σχολικά Κτίρια

  - Χρωματισμοί σε σχολικά κτίρια και συγκεκριμένα

3ος Παιδικός Μοσχάτου – κουζίνας και πρόσοψης του κτιρίου.

4ος Παιδικός Μοσχάτου – πόρτας.

2ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου – αυλής και εσωτερικά κουζίνα, γραφεία και διαδρόμους.

2ο Νηπιαγωγείο Ταύρου – σβήσιμο συνθημάτων.

3ο Νηπιαγωγείο Ταύρου – στεγάστρου , μάντρας και σβήσιμο συνθημάτων.

4ο Νηπιαγωγείου Μοσχάτου – σβήσιμο συνθημάτων.

4ο Νηπιαγωγείο Ταύρου – εξωτερικός χρωματισμός του σχολείου.

5ο Νηπιαγωγείο Μοσχάτου – εξωτερικής μάντρας.

5ο Νηπιαγωγείου Ταύρου – εσωτερικούς και εξωτερικούς χρωματισμούς.

2ο Δημοτικό Μοσχάτου – σβήσιμο συνθημάτων

2ο Δημοτικό Ταύρου - σβήσιμο συνθημάτων

3ο Δημοτικό Μοσχάτου – εξωτερικής περίφραξης (μάντρα και κάγκελα) και σβήσιμο συνθημάτων.

3ο Δημοτικό Ταύρου – τουαλετών , γραφείων , μερικών αιθουσών , ξύλινων κουφωμάτων και μεταλλικών κιγκλιδωμάτων.

4ο & 5ο Δημοτικό Μοσχάτου – τουαλέτες πέργκολα και σβήσιμο συνθημάτων.

4ο Δημοτικό Ταύρου – σβήσιμο συνθημάτων.

5ο Δημοτικό Ταύρου – εξωτερικού τοίχου και μερικές αίθουσες.

6ο Δημοτικό Μοσχάτου – σβήσιμο συνθημάτων.

1ο Γυμνάσιο Μοσχάτου – κυλικείου και σβήσιμο συνθημάτων.

2ο Γυμνάσιο Μοσχάτου – σβήσιμο συνθημάτων και εξωτερικές πόρτες.

3ο Γυμνάσιο Μοσχάτου – αίθουσες και σβήσιμο συνθημάτων.

1ο Γυμνάσιο Ταύρου – γραφεία διάδρομοι και σβήσιμο συνθημάτων.

2ο Γυμνάσιο Ταύρου – διαδρόμους και εξωτερικούς τοίχους.

1ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου – σβήσιμο συνθημάτων.

2ο Γενικό Λύκειο Μοσχάτου – μπασκέτες και εξωτερικούς τοίχους

1ο Γενικό Λύκειο Ταύρου – σβήσιμο συνθημάτων

3ο ΕΠΑΛ Ταύρου – κλιμακοστάσια , διάδρομοι και σβήσιμο συνθημάτων

- Ξυλουργικές εργασίες: επισκευή σε πόρτες, ντουλάπια, παγκάκια, καρεκλάκια και τραπεζάκια καθώς και αποξήλωση παλαιών πινάκων , με τοποθέτηση νέων διαδραστικών πινάκων.

- Μεταλλικές εργασίες: επισκευή πορτών, παραθύρων, περιφράξεων, μπασκετών, κλειδαριών κ.λ.π.

- Οικοδομικές εργασίες: Σοβαντίσματα σε εξωτερικούς τοίχους (2ο Δημοτικό Μοσχάτου κ.λ.π.), μικροεπισκευές δαπέδων καθώς και αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων τοίχου κυρίως στις τουαλέτες των μαθητών.

- Συντήρηση αθλητικών χώρων (κλειστά γυμναστήρια – ανοικτά γήπεδα)

- Αντικατάσταση φθαρμένων ξύλων στις κερκίδες των γηπέδων του Μοσχάτου , του Φωστήρα και του Άγιαξ.

- Διάφορες εργασίες συντήρησης όπως χρωματισμοί κυρίως στους χώρους των αποδυτηρίων, επισκευές πορτών, αντικατάσταση σπασμένων πλακιδίων κ.λ.π.

- Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων

- Εσωτερικοί χρωματισμοί σε όλο το ΚΑΠΗ του Ταύρου και σβήσιμο συνθημάτων στο ΚΑΠΗ του Μοσχάτου.

- Καθώς επίσης και μικροεπισκευές σε όλα τα κτίρια του Δήμου όπως επισκευές πορτών και παραθύρων,  κ.λ.π.

- Συντήρηση Παιδικών Χαρών

- Μικροεπισκευές οργάνων σε διάφορες παιδικές χαρές

- Επισκευές και χρωματισμούς των περιφράξεων των παιδικών χαρών.

- Συντήρηση πάρκων και πλατειών.

- Επισκευή στα παγκάκια σε πλατείες και πάρκα και της Δημοτικής Ενότητας Μοσχάτου (Ο.Τ. 16, Θεσσαλονίκης, κ.λ.π.) και της Δημοτικής Ενότητας Ταύρου (Ατταλείας, Παναγίτσας, 28ης Οκτωβρίου, κ.λ.π.)

- Ελαιοχρωματισμοί παρτεριών (Ο.Τ. 16, Θεσσαλονίκης, Ατταλείας, Παναγίτσας 28ης Οκτωβρίου, κ.λ.π.)

- Συντήρηση των θερινών σινεμά.

- Χρωματισμοί όλων των χώρων, καθώς και τις μικροεπισκευές πορτών , παραθύρων, πλακιδίων κ.λ.π.

- Συντήρηση πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων

- Συντήρηση και επισκευή της κάθετης και οριζόντιας σήμανσης, καθώς και την τοποθέτηση νέων πινακίδων αναπηρικών οχημάτων.

- Αποκατάσταση σε τοπικές φθορές πεζοδρομίων με αντικατάσταση πλακών, κρασπέδων κ.λ.π. σε διάφορους δρόμους του Δήμου.

- Αποκατάσταση φθορών οδοστρωμάτων με εφαρμογή ψυχρού ασφαλτομίγματος.

- Επισκευή επικινδύνων φρεατίων υδροσυλλογής

- Αφαίρεση κατεστραμμένων ιστών φωτισμού.

| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΕΡΓΑΣΙΑ | ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ |
| 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 24/1/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΚΑΜΙΝΑΔΑΣ ΕΠΙΚΥΝΔΙΝΟΥ |
| 24/5/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |
| 10/9/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΠΟΡΤΕΣ |
| 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 15/3/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΜΟΛΟΥ |
| 13/6/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 23/3/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ |
| 19/3/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΡΑΜΠΑ ΑΜΕΑ |
| 20/3/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| 22/11/2018 | 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΦΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΔΥΟ ΣΤΥΛΟΒΑΤΕΣ |
| 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 22/2/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΟΒΑΝΤΙΣΜΑ ΤΟΙΧΟΥ ΑΥΛΗΣ |
| 5/9/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 7/9/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΠΑΚΙ ΣΕ ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |
| 27/9/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΩΝ |
| 2/10/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |
| 5/11/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΚΕΡΚΙΔΑΣ |
| 19/12/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΥΜΗΝΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 23/1/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 15/3/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ |
| 26/3/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΥΣΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ |
| 30/3/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΥ ΠΑΓΚΑΚΙΟΥ |
| 19/4/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΥΣΗ ΚΑΓΚΕΛΩΝ |
| 10/5/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 4/6/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ | Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΌ ΤΟ ΤΜΗΜΑΜΑΣ |
| 8/10/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 8/10/2018 | 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΕ ΠΑΓΚΑΚΙ |
| 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 15/1/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ & ΣΠΑΣΙΜΟ ΛΟΥΚΕΤΟΥ |
| 16/1/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΒΑΨΙΜΑΤΟΣ ΜΑΝΤΡΑΣ ΚΑΙ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ |
| 6/2/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΤΕΡΕΩΘΗΚΕ ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |
| 7/3/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΣΤΗΚΕ ΦΡΕΑΤΙΟ |
| 21/5/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΓΚΕΛΟΥ |
| 5/9/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 18/9/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ |
| 31/10/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 12/1/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΟΥ |
| 26/2/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ |
| 27/2/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ |
| 15/5/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ |
| 29/5/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΩΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ |
| 19 & 20/9/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΥΟ ΜΠΑΚΕΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΕΣ |
| 26/9/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΡΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
| 23/10/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ |
| 2/11/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ |
| 5/11/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΤΙΣ ΣΚΑΛΕΣ |
| 2/9 ΕΩΣ 4/12/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 30/11/2018 | 3o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΑ ΠΟΡΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣΑ |
| 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 10&11/1/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | 2 ΠΟΡΤΕΣ |
| 23/1/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |
| 23/2/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΑΥΛΗΣ |
| 15/3/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ |
| 19/4/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ |
| 10/5/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ |
| 22/5/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΕΡΓΚΟΛΑΣ |
| 6/9/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 11/9/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ |
| 23/11/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΕ ΤΑΒΑΝΙ ΑΙΘΟΥΣΑΣ |
| 28/11/2018 | 4ο & 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΕΣ ΣΕ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ |
| 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 25/1/2018 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΠΟΡΤΑΣ |
| 29/1/2018 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 10/9/2018 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 12/9/2018 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ |
| 5/11/2018 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 17/10 ΕΩΣ 21/12/2018 | 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΟΛΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ |
| 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 9/1/2018 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΙΝΑΚΩΝ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ |
| 22/1/2018 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΕΓΧΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΩΝ |
| 21/2/2018 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΠΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ |
| 18/5/2018 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ |
| 31/8 ΕΩΣ 4/9/2018 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ |
| 15/10/2018 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΑΥΛΗΣ |
| 18/12/2018 | 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 6/9/2018 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 2/10/2018 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 1/11/2018 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ ΑΥΛΗΣ |
| 9/11/2018 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΝΤΟΥΛΑΠΑΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 16/11/2018 | 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |
| 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 23/2/2018 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΡΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΡΤΩΝ |
| 27/2/2018 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΟ ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΥΛΗΣ |
| 12/10/2018 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΥΟ ΑΛΟΥΜΙΝΕΝΙΕΣ ΠΟΡΤΕΣ |
| 15/10/2018 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΓΓΙΤΗ |
| 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 11/9/2018 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΠΕΤΟΥΓΙΑ ΠΟΡΤΑΣ |
| 10/10/2018 | 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΖΑΜΟΠΟΡΤΑΣ |
| 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 11/1/2018 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΈΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ |
| 19/1/2018 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ |
| 21/12/2018 | 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ |
| 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 12/1/2018 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΠΟΡΤΑΣ |
| 7/2/2018 | 4ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΠΕΤΟΥΓΙΑΣ ΣΕ ΠΟΡΤΑ |
| 16/3/2018 | 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΑΦΙΩΝ |
| 13/9/2018 | 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΡΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |
| 18/9/2018 | 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ |
| 25/9/2018 | 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΟΡΤΑ |
| 13/11/2018 | 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΡΑΦΙΩΝ |
| 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 11 ΕΩΣ 19/1/2018 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΚΑΝ 20 ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ |
| 21/2/2018 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ |
| 6/7/2018 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ |
| 21/12/2018 | 1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΣ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ |
| 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 30/1/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΙΑΣ |
| 7/2/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΓΚΕΛΑ |
| 22&24/9/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΓΚΕΛΟΠΟΡΤΑΣ & ΘΟΛΟΥ |
| 12/11/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΞΥΛΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ |
| 28/11/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΤΟΙΧΟ ΛΟΓΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ |
| 19/12/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ |
| 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 1/2/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |
| 20/2/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |
| 23/5/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΤΟΙΧΟ ΑΥΛΗΣ |
| 29/5/2018 | 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΑΥΛΗΣ |
| 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 20/1/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ |
| 20/1/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΑΥΛΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |
| 31/1/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΡΤΩΝ ΣΕ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ |
| 21/3/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ |
| 2/102018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΡΕΜΑΣΤΡΩΝ |
| 6/12/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΛΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 23/1/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 23/1/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΜΟΛΟ ΠΟΡΤΑΣ |
| 31/1/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΠΑΚΙ ΦΡΕΑΤΙΟΥ |
| 21/2/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ |
| 4/10/2018 | 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΜΟΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΥΡΤΙΝΑΣ |
| 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 1/6/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΤΟΙΧΟΥ |
| 21/6/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟ ΣΗΜΑΙΑΣ |
| 6/9/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ |
| 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 19/1/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ |
| 22/1/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΝΤΡΑΣ |
| 13/3/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΟΣ |
| 26/3/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΥΛΗΣ |
| 24/5/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΓΚΑΚΙ ΑΥΛΗΣ |
| 7/9/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 15/11/2018 | 3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ |
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 13/2/2018 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 26/2/2018 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 8 ΕΩΣ 9/10/2018 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ |
| 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 29/1/2018 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ |
| 15/5/2018 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΣΙΔΕΡΕΝΙΑΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 23/5/2018 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ |
| 20 ΕΩΣ 24/8/2018 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΚΟ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 18/10/2018 | 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑΣ ΑΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ |
| 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 6/9/2018 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΑΝΤΡΑΣ |
| 9/9/2018 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ |
| 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 22/2/2018 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΑΥΛΗΣ |
| 4/5/2018 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ |
| 17/5/2018 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 6/6/2018 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΚΩΣΕΩΝ |
| 3/9/2018 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 1/3/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 9/3/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 27/9/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΣΚΑΛΑΣ |
| 4 & 5/11/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΩΤΕΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΤΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ |
| 4/12/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 15/6/2018 | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 5/9/2018 | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 17/9/2018 | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΥΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ |
| 4/10/2018 | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 2/11/2018 | 2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 10/1/2018 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΈΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙ |
| 25/1/2018 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΟΡΤΑ ΑΙΘΟΥΣΑΣ |
| 2/3/2018 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 2 ΕΩΣ 19/7/2018 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ |
| 6/9/2018 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΩΝ |
| 16/10/2018 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΠΟΡΤΑΣ |
| 13/12/2018 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 17/12/2018 | 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 14/3/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ |
| 15/3/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΤΗ ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ |
| 27 ΕΩΣ 29/3/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΑΤΑ |
| 5/6/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΤΗΚΑΝ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ |
| 18/6 ΕΩΣ 20/6/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΙΑΔΡΟΜΟ ΟΡΟΦΟΥ |
| 14/9/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ |
| 22/10/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ |
| 14/11/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΕΡΑΜΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΙΙΘΟΥΣΕΣ |
| 27/11/2018 | 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ |
| 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 13/6 ΕΩΣ 15/6/2018 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΔΙΑΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 19/10 ΕΩΣ 22/10/2018 | 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ |
| 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 13/1/2018 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΗΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ |
| 6/9/2018 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΤΗΚΑΝ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ |
| 15/11/2018 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΑΓΚΕΛΑ ΕΞΩΣΤΩΝ |
| 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ |  |  |  |
| 21/2/2018 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΒΑΨΙΜΟ ΣΤΙΣ ΜΠΑΣΚΕΤΕΣ |
| 1/3/2018 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ |
| 29/5/2018 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ |
| 16 ΕΩΣ 17/8/2018 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 8/9/2018 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ |
| 19 & 20/12/2018 | 2ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ |
| 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 23/1/2018 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟΦΟ |
| 7/9/2018 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΣΒΗΣΤΗΚΑΝ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ |
| 10/9/2018 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΟΡΤΑΣ |
| 1/11/2018 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΠΛΑΚΑΚΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ |
| 4/12/2018 | 1ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ | ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ |
| 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ |  |  |  |
| 9/1/2018 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΚΙΚΛΗΔΩΜΑΤΟΣ |
| 21/2/2018 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΜΙΚΡΟΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΙΔΕΡΑΔΩΝ |
| 7/5 ΕΩΣ 11/5/2018 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ | ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΔΡΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΒΗΣΤΗΚΑΝ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ |
| 2/10/2018 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΤΑΜΠΛΟ ΜΠΑΣΚΕΤΑΣ |
| 4/10/2018 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΡΑΔΩΣΗ | ΠΑΡΑΔΩΘΗΚΕ ΨΥΓΕΙΟ |
| 21/10/2018 | 3ο ΕΠΑΛ ΤΑΥΡΟΥ | ΕΠΙΣΚΕΥΗ | ΣΧΑΡΕΣ ΑΥΛΗΣ |

Όλες οι παραπάνω εργασίες εκτελέσθηκαν από το προσωπικό του τμήματος Αυτεπιστασίας, κατόπιν προμήθειας των απαραιτήτων υλικών .

- Τμήμα  Υπηρεσίας Δόμησης

- Κατατέθηκαν 111 φάκελοι για έκδοση αδειών

- Έλεγχος των υποβαλλόμενων μελετών για την για έκδοση αδειών και αδειών δόμησης, εκδόθηκαν 43 Εγκρίσεις Δόμησης και 16 Άδειες Δόμησης.

- Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας 64.

- Δόθηκαν 2022 πρωτόκολλα

- Διεκπεραιώθηκαν 907 αιτήσεις για χορήγηση αντιγράφων

- Διεκπεραιώθηκαν 52 αιτήσεις για σύνδεση με τα δίκτυα Κοινής Ωφελείας.

- Εκδόθηκαν 216 βεβαιώσεις χρήσεις γης .

- Εισφορά σε γη & χρήμα 3 αιτήσεις

- Συντάχθηκαν 9 Αποφάσεις επιβολής προστίμου για Αυθαίρετες κατασκευές.

- Συντάχθηκαν 12 Διαγραφές προστίμων αυθαίρετων κατασκευών ,λόγω ένταξης στο Ν. 4178/13 & 4495/17.

- Συντάχθηκαν 8  Άρσεις κυρώσεων λόγω ένταξης στο Ν. 4495/13  & Ν. 4495/17.

- Γενικές Καταγγελίες 44

- Συντάχθηκαν  13  Εκθέσεις Αυτοψίας Αυθαιρέτων κατασκευών.

- Συντάχθηκαν 11 Εκθέσεις Επικινδύνων

- Συντάχθηκε 5  Έκθεση Υγρασίας.

- Εκδόθηκαν 8 Πιστοποιητικά Ελέγχου Κατασκευών.

- Έλεγχος αιτήσεων & εγκρίσεων για ελεγκτές δόμησης 23

- Τμήμα  Συντήρησης & Επισκευής Οχημάτων και λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισμού

- Δέχθηκε συνολικά 194 «Εντολές» για την Τεχνικής Επιθεώρηση και Επισκευή, διαφόρων οχημάτων του Δήμου, από το αρμόδιο Τμήμα Κίνησης Οχημάτων και Δημοτικής Συγκοινωνίας.

- Μετά από τεχνικό έλεγχο, συνέταξε τα αντίστοιχα «Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης και Επισκευής Οχημάτων» εκ των οποίων :

α)  Οι  118  περιπτώσεις διεκπεραιώθηκαν στο Δημοτικό Συνεργείο του Δήμου,

β) Τις υπόλοιπες 76 περιπτώσεις, τις παρέπεμψε σε εξωτερικά συνεργεία μέσω της αρμόδιας Επιτροπής Επισκευής Οχημάτων λόγω αιτιολογημένης αδυναμίας επισκευής εντός του Δημοτικού Συνεργείου.

- Προέβη στα προβλεπόμενα από τους κατασκευαστές service (αλλαγή λαδιών, φίλτρων κλπ.), όλων σχεδόν των οχημάτων.

- Μετείχε στην  «Επιτροπή Άρσης από την Κυκλοφορία παλαιών Αυτοκινήτων» (Θεοφάνους Θεοφάνης, Τακτικό μέλος).

- Μετείχε στην «Επιτροπή Καταστροφής – Εκποίησης αντικειμένων άνευ αξίας»  (Θεοφάνους Θεοφάνης, Τακτικό μέλος).

- Μετείχε σε διάφορες επιτροπές διεξαγωγής – αξιολόγησης διεθνών κλπ. διαγωνισμών ανάθεσης εργασιών και προμηθειών .

- Συνέταξε για λογαριασμό του Τμήματος ή της Διεύθυνσης ή άλλων Διευθύνσεων, συνολικά έξι (6) μελέτες και δύο (2) προμελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 2.868.552,93 ευρώ, οι οποίες αναγράφονται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ) 1 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ 20.6641 & 10.6641 73.988,93 43 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 20.6671.0003 110.000,00 61 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1100 ΛΙΤΡΩΝ 20.7135.0003 99.820,00 79 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 20.7132.0007 ΚΛΠ. 575.000,00 63 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 10.6641 & 20.6641 ΚΛΠ 707.544,00 96 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 20.7132.0016 & 0018 575.000,00 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" 225.000,00 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 502.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΝ 8 2.868.552,93

- Τμήμα Τεχνολογιών- Πληροφορικής & Επικοινωνιών

- Εγκαταστάσεις – αναβαθμίσεις προγραμμάτων εφαρμογών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (Η/Υ).

- Μεταφορές – τοποθετήσεις Η/Υ.

- Επισκευές – συντηρήσεις Η/Υ και δικτύων.

- Σύνταξη μελετών.

- Ενημέρωση – Διαχείριση της ιστοσελίδας του Δήμου.

- Εξυπηρέτηση – βοήθεια συναδέλφων σε προβλήματα χρήσης εξοπλισμού ΤΠΕ.

- Μέλος επιτροπών.

- Καταχώρηση – Ανάκληση αποφάσεων και Διαχείριση του προγράμματος «Διαύγεια».

- Έλεγχος καλής λειτουργίας του κεντρικού διακομιστή (server).

- Διαχείριση των e-mail του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

- Εγκατάσταση εξοπλισμού για το wi-fi του Δήμου.

Εκτός των ανωτέρω οι υπάλληλοι όλων των τμημάτων της Διεύθυνσης συμμετείχαν σε διάφορες Επιτροπές, των υπηρεσιών του Δήμου.

Η Διευθύντρια

Τεχνικής Υπηρεσίας & Δόμησης

Μαρία Γιαννικουρή

Αρχιτέκτων Μηχανικός