| # ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ # ΔΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ – ΤΑΥΡΟΥ |  |  | Μοσχάτο 11-12-2019 Αρ. Πρωτ.: Δ.Υ. |
| --- | --- | --- | --- |
| ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΗΣΗΣ ## ------------------ |  |  |  |
| Ταχ. Δ/νση | : | Κοραή 36 & Αγ. Γερασίμου, | Προς: Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής Ενταύθα. |
| Ταχ. Κώδ. | : | 18345, Μοσχάτο, |  |
| Τηλέφωνο | : | 213-2019615, |  |
| Τηλεομοιοτυπία | : | 210-9416154, |  |
| Πληροφορίες | : | Νικόλαος Χ. Πασχαλινός. Πολιτικός Μηχανικός |  |

ΘΕΜΑ:	Λήψη απόφασης έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών».

Σχετ.:	α)	η με αριθμό. πρωτ. 14337/30-08-2018 Σύμβαση Εργολαβίας, κατασκευής του παραπάνω έργου (ΑΔΑ:ΨΠ75ΩΚΡ-Λ25),

β)	η υπ’ αρ. 20 γνωμοδότηση του ΣΔΕΠΑ της 19ης συνεδρίασης 05/12/19.

Σας υποβάλλουμε για έγκριση, τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (1ο Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών», που συντάχθηκαν βάσει των διατάξεων του άρθρου 156 του Ν.4412/16 και τα οποία υπογράφτηκαν από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη και σας γνωρίζουμε ότι:

#### Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Μοσχάτου, συνέταξε την 11/2017 μελέτη, για την κατασκευή του έργου που αναφέρεται στο παραπάνω θέμα.

- Για την κατασκευή του έργου, υπεγράφη η υπ’ αρ πρωτ. 14337/30-08-2018 σύμβαση εργολαβίας για ποσό 240.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με συμβατικό τεχνικό αντικείμενο, την συντήρηση και την επισκευή των φθορών των οδοστρωμάτων με νέο ασφαλτικό τάπητα.

- Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.), συντάχθηκε προκειμένου να συμπεριλάβει:

  - την αυξομείωση ορισμένων ποσοτήτων εργασιών,

  - την απορρόφηση μέρους των απροβλέπτων δαπανών οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον 1ο Α.Π.Ε. με επιπλέον χρήση των επί έλασσον δαπανών.

- Για την χρήση των επί έλασσον δαπανών έχει γνωμοδοτήσει θετικά το ΣΔΕΠΑ με την παραπάνω (β) σχετική απόφαση.

#### Με τις παραπάνω τακτοποιήσεις ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών», η δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 240.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), (συμπεριλαμβανομένου ποσού 28,03 € για αναθεώρηση), δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή ως προς το συνολικό συμβατικό αντικείμενο.

#### Κατόπιν των ανωτέρω τα οποία αναλύονται στη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση, που συνοδεύει τον εν λόγω 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών,

εισηγούμαστε

τη λήψη σχετικής απόφασης για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση επισκευή φθορών Δημοτικών οδών».

|  | Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης Σάββας Ιωάννης | Η Διευθύντρια Τ.Υ. & Δ. Αμαλία Τσιώλη Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. |
| --- | --- | --- |